| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TT-BKHĐT | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 |

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP

ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng

nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi

của các nhà tài trợ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (dưới đây viết tắt là Nghị định) như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ quy định tại các khoản 7, 8 và 15 Điều 4 của Nghị định

1. Một dự án có thể bao gồm cả nội dung hỗ trợ kỹ thuật và nội dung đầu tư. Trường hợp nội dung hỗ trợ kỹ thuật chiếm từ 50% giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi trở lên, dự án được coi là dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trường hợp nội dung đầu tư chiếm từ 50% giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi trở lên, dự án được coi là dự án đầu tư.

2. Viện trợ phi dự án bao gồm các các khoản viện trợ riêng lẻ được cung cấp dưới dạng tiền, hiện vật, hàng hoá, chuyên gia hoặc thông qua các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo,... nhưng không cấu thành một dự án cụ thể.

Chương II

XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ

Điều 2. Quy trình vận động, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi quy định tại Điều 8 của Nghị định đối với các khoản viện trợ phi dự án

1. Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư.

2. Chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt văn kiện khoản viện trợ phi dự án: Nội dung và quy trình thẩm định thực hiện theo quy định Điều 10 của Thông tư.

3. Các khâu còn lại trong quy trình thực hiện theo quy định áp dụng đối với chương trình, dự án của Nghị định và Thông tư.

Điều 3. Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ đối với khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi quy định tại Điều 9 của Nghị định thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị định:

Chủ dự án thuộc khu vực tư nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định của tổ chức tài chính, tín dụng cho vay lại đến các tổ chức tài chính, tín dụng đó để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế về các nguồn vốn này và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.

Các tổ chức tài chính, tín dụng xem xét việc cho vay vốn theo các quy định hiện hành của pháp luật về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

2. Đối với trường hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ theo hình thức ngân sách nhà nước cho vay lại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 của Nghị định:

- Bước 1: Chủ dự án thuộc khu vực tư nhân gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề nghị tài trợ kèm theo văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bước 2: Trên cơ sở trao đổi với nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công văn kèm theo văn kiện chương trình, dự án của chủ dự án đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan cho ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị góp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình, dự án.

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được văn bản của Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình, dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản đề nghị tài trợ cho chương trình, dự án kèm theo văn kiện chương trình, dự án tới nhà tài trợ.

Các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

3. Đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị định:

Chủ dự án thuộc khu vực tư nhân đề xuất dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

4. Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 của Nghị định:

Căn cứ thông báo của cơ quan chủ quản chương trình, dự án có mục tiêu hỗ trợ khu vực tư nhân, chủ dự án thuộc khu vực tư nhân gửi cơ quan chủ quản công văn đề nghị tài trợ. Cơ quan chủ quản xem xét và quyết định việc tham gia thực hiện trên cơ sở các điều kiện tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết đối với chương trình, dự án có mục tiêu hỗ trợ khu vực tư nhân này.

Điều 4. Vận động ODA và vốn vay ưu đãi quy định tại Điều 12 của Nghị định

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các nhà tài trợ chuẩn bị nội dung và tổ chức Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) hàng năm, các hội nghị vận động ODA và vốn vay ưu đãi ở cấp quốc gia, liên ngành, liên địa phương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Hội nghị hoặc Diễn đàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, công bố kết quả và các văn kiện của diễn đàn, hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Trường hợp các cơ quan chủ quản có nhu cầu vận động ODA và vốn vay ưu đãi nhân dịp các cuộc đi thăm hoặc đàm phán cấp cao của Đảng và Nhà nước, cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đề xuất nội dung vận động ODA và vốn vay ưu đãi trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để đưa vào chương trình làm việc, đàm phán với các nước và tổ chức tài trợ.

3. Cơ quan cấp Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị vận động ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực và địa phương theo các quy định hiện hành về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị vận động ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực và địa phương, cơ quan chủ trì tổ chức ở các cấp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về chủ trương, chính sách vận động ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực và địa phương; chương trình, chiến lược và định hướng hợp tác giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị vận động ODA và vốn vay ưu đãi  theo ngành, lĩnh vực và địa phương, cơ quan chủ trì tổ chức ở các cấp phải gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả hội nghị, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để phối hợp các hoạt động tiếp theo. Các báo cáo phải được công bố rộng rãi trên trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương chủ trì tổ chức hội nghị vận động ODA và vốn vay ưu đãi và các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi; quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các nhà tài trợ có liên quan để tiến hành công tác vận động ODA và vốn vay ưu đãi.

Điều 5. Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ quy định tại Điều 13 của Nghị định

1. Trên cơ sở định hướng hợp tác, lĩnh vực ưu tiên và các điều kiện cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi của từng nhà tài trợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản hoặc trên trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ nhu cầu huy động vốn ODA và vốn vay ưu đãi, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề nghị tài trợ kèm theo Đề xuất chương trình, dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia hoặc Đề xuất khoản viện trợ phi dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục Ib (sau đây gọi tắt là Đề xuất).

2. Sau khi trao đổi ý kiến với nhà tài trợ có liên quan về các đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lựa chọn các đề xuất phù hợp trên cơ sở xem xét sự phù hợp của đề xuất với các nội dung sau:

a) Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trong từng thời kỳ;

b) Chương trình, chiến lược và định hướng hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ, bao gồm cả lĩnh vực ưu tiên, quy mô và các điều kiện cung cấp vốn;

c) Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đề xuất.

3. Sau khi lựa chọn các đề xuất phù hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho cơ quan chủ quản và nhà tài trợ phối hợp xây dựng Đề cương chương trình, dự án hoặc Đề cương khoản phi dự án (sau đây gọi tắt là Đề cương). Nội dung của Đề cương tối đa 3.500 – 5.000 từ.

4. Đối với Danh mục tài trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định:

Sau khi hoàn tất việc xây dựng Đề cương, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ kèm theo Đề cương và văn bản, tài liệu về khả năng thu xếp nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh mục tài trợ. Trường hợp có các ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung của Đề cương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đề xuất các phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp cần hoàn thiện Đề cương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho cơ quan chủ quản hoàn thiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Danh mục tài trợ.

5. Đối với Danh mục tài trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định:

Sau khi hoàn tất việc xây dựng Đề cương, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan công văn đề nghị góp ý kiến kèm theo Đề cương và văn bản, tài liệu về khả năng thu xếp nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, cơ quan chủ quản xem xét việc quyết định  phê duyệt Danh mục tài trợ. Trường hợp cần hoàn thiện Đề cương, cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhà tài trợ hoàn thiện Đề cương để xem xét việc quyết định  phê duyệt Danh mục tài trợ.

6. Văn bản, tài liệu về khả năng thu xếp nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ bao gồm một trong những văn bản, tài liệu sau đây:

- Văn bản, tài liệu về các chương trình hợp tác phát triển, chiến lược hợp tác quốc gia của nhà tài trợ, trong đó chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án có trong danh mục xem xét tài trợ.

- Biên bản làm việc, bản ghi nhớ giữa các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ  thoả thuận về việc xem xét và khả năng tài trợ.

- Thư nhà tài trợ thông báo cho các cơ quan Việt Nam về khả năng tài trợ.

7. Trường hợp nhà tài trợ chủ động đề xuất và thoả thuận với cơ quan chủ quản việc tài trợ chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án:

Cơ quan chủ quản có công văn giải trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Đề cương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ hoặc thông báo cho cơ quan chủ quản phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 6. Các hoạt động thực hiện trước quy định tại Điều 17 của Nghị định

1. Trong trường hợp cần thiết và trên cơ sở thống nhất của nhà tài trợ, cơ quan chủ quản đề xuất các hoạt động thực hiện trước trong quá trình xây dựng Đề cương chương trình, dự án, trong đó nêu cụ thể nội dung các hoạt động thực hiện trước, thời gian bắt đầu và kết thúc, nguồn kinh phí thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động này.

2. Các hoạt động thực hiện trước bao gồm:

a) Được phép thành lập Ban quản lý dự án (Ban QLDA) ngay sau khi Danh mục tài trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban QLDA được thành lập trong trường hợp này có nhiệm vụ hỗ trợ chủ dự án trong việc chuẩn bị văn kiện chương trình, dự án, chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án sau khi chương trình, dự án được phê duyệt. Ban QLDA được thành lập trong khuôn khổ hành động trước này gồm các cán bộ nòng cốt (lãnh đạo Ban, cán bộ đấu thầu, cán bộ quản lý tài chính và cán bộ kỹ thuật) với nhiệm vụ hỗ trợ chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ xây dựng văn kiện chương trình, dự án. Bộ máy Ban QLDA sẽ được kiện toàn trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án sau này;

b) Trong quá trình tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, cơ quan chủ quản được phép xây dựng dự thảo khung chính sách tái định cư, gửi công văn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến về pháp luật đối với dự thảo khung chính sách tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Sau khi Danh mục tài trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ quản được phép tiến hành chuẩn bị kế hoạch đấu thầu, tài liệu đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

d) Trong thời gian từ sau khi văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến khi điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi của chương trình, dự án có hiệu lực, được phép thực hiện các hoạt động  sau:

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, đàm phán hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp cho các hoạt động triển khai thực hiện trong 12 tháng đầu của chương trình, dự án và một số gói thầu tư vấn (tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn về tái định cư). Các hợp đồng mua sắm hàng hóa, xây lắp và tư vấn của các gói thầu chỉ được ký sau khi điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi của chương trình, dự án có hiệu lực.

3. Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động thực hiện trước được bố trí từ vốn chuẩn bị dự án quy định tại Điều 23 của Nghị định, vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án quy định tại Điều 43 của Nghị định hoặc các nguồn kinh phí khác của nhà tài trợ thông qua hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án.

4. Trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ:

Về phía các cơ quan phía Việt Nam, phải xác định rõ cơ quan chuẩn bị, cơ quan phê duyệt và cơ quan thực hiện các hoạt động thực hiện trước.

Về phíanhà tài trợ, phải có ý kiến của nhà tài trợ đối với việc thực hiện các hoạt động trước, xác định rõ vai trò của nhà tài trợ trong quá trình thực hiện hoạt động trước, đặc biệt liên quan đến công tác đấu thầu, để đảm bảo kết quả các hoạt động thực hiện trước được cả phía Việt Nam và phía nhà tài trợ công nhận.

Chương III

CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 7. Nội dung và quy trình thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 25 của Nghị định

1. Nội dung thẩm định:

Căn cứ vào hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án  quy định tại Điều 26 của Nghị định, trong quá trình thẩm định cần làm rõ những nội dung sau:

a) Tính hợp lý của dự án về:

- Mục tiêu của dự án so với chính sách ưu tiên ở cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành và địa phương.

- Kết  quả hoặc sản phẩm đầu ra dự kiến so với mục tiêu đề ra của dự án.

- Từng cấu phần trong dự án, các sản phẩm đầu ra của từng cấu phần và các hoạt động tạo ra những sản phẩm đầu ra này.

- Cơ cấu phân bổ ngân sách của dự án bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng dành cho chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, đào tạo trong và ngoài nước, trang thiết bị và vật tư, chi phí quản lý và các chi phí khác.

b) Tính khả thi và hiệu quả của dự án về:

- Yếu tố đầu vào (tài chính, trang thiết bị, chuyên gia và các yếu tố khác) của toàn bộ dự án và của từng hoạt động.

- Thời gian thực hiện.

- Cơ chế quản lý và cách thức tổ chức thực hiện (bao gồm cơ chế quản lý tài chính, cơ chế phối hợp).

- Biện pháp giám sát, đánh giá và thúc đẩy thực hiện dự án.

- Khả năng đóng góp vốn đối ứng của phía Việt Nam.

- Tác động đối với các đối tượng thụ hưởng.

- Rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro.

c) Tính bền vững của dự án về:

- Các yếu tố cần thiết để đảm bảo phát huy tác dụng của dự án sau khi kết thúc.

- Những cam kết hoặc điều kiện của nhà tài trợ cũng như phía Việt Nam có thể đặt ra để đảm bảo tính bền vững của dự án.

2. Quy trình thẩm định

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

- Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định theo quy định tại Điều 26 của Nghị định.

- So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện dự án với nội dung trong Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định. Trường hợp có thay đổi, cơ quan chủ quản thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Nghị định.

b) Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định thông qua cơ quan chủ quản gửi bộ hồ sơ thẩm định kèm theo công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan góp ý kiến về nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

c) Bước 3: Thẩm định

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lựa chọn một trong hai hình thức thẩm định sau:

Hình thức 1: Tổng hợp ý kiến các cơ quan

Hình thức này áp dụng đối với trường hợp các cơ quan liên quan có ý kiến nhất trí với nội dung văn kiện dự án. Trong trường hợp này, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định thực hiện công việc sau:

- Đối với văn kiện dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định  trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án.

- Đối với văn kiện dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định trình cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án.

Hình thức 2: Tổ chức hội nghị thẩm định

Hình thức này áp dụng đối với trường hợp các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau về nội dung văn kiện dự án. Trong trường hợp này, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định và tiến hành các công việc sau:

- Đối với văn kiện dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện dự án, cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

- Đối với văn kiện dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện dự án trình cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện dự án, chủ dự án hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

Điều 8. Nội dung và quy trình thẩm định chương trình quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 25 của Nghị định

1. Nội dung thẩm định:

Căn cứ vào hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án quy định tại Điều 26 của Nghị định, trong quá trình thẩm định cần làm rõ những nội dung sau:

a) Tính hợp lý của chương trình về:

- Mục tiêu của chương trình so với chính sách ưu tiên ở cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành và địa phương.

- Kết quả hoặc sản phẩm đầu ra dự kiến so với mục tiêu đề ra của chương trình.

- Từng cấu phần trong chương trình, các sản phẩm đầu ra của từng cấu phần và các hoạt động tạo ra những sản phẩm đầu ra này.

- Cơ cấu phân bổ ngân sách của chương trình bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng.

b) Tính khả thi và hiệu quả của chương trình về:

- Yếu tố đầu vào (tài chính, trang thiết bị, chuyên gia và các yếu tố khác) của toàn bộ chương trình và của từng hoạt động.

- Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình.

- Thời gian thực hiện.

- Cơ chế quản lý và cách thức tổ chức thực hiện (bao gồm cơ chế quản lý tài chính, cơ chế phối hợp).

- Biện pháp giám sát, đánh giá và thúc đẩy thực hiện chương trình.

- Khả năng đóng góp vốn đối ứng của phía Việt Nam.

- Tác động đối với các đối tượng thụ hưởng.

- Rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro.

c) Tính bền vững của chương trình về:

- Các yếu tố cần thiết để đảm bảo phát huy tác dụng của chương trình sau khi kết thúc.

- Những cam kết hoặc điều kiện của nhà tài trợ cũng như phía Việt Nam có thể đặt ra để đảm bảo tính bền vững của chương trình.

2. Quy trình thẩm định

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

- Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định theo các quy định tại Điều 26 của Nghị định.

- So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện chương trình với nội dung trong Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ tại Điều 18 của Nghị định. Trường hợp có những thay đổi, cơ quan chủ quản thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Nghị định.

b) Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định thông qua cơ quan chủ quản gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đến nội dung chương trình đưa ra thẩm định.

c) Bước 3: Thẩm định

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định và thực hiện các công việc sau:

- Đối với văn kiện chương trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện chương trình,  cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

- Đối với văn kiện chương trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình trình cơ quan chủ quản phê duyệt chương trình.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện chương trình,  chủ chương trình hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

Điều 9. Nội dung và quy trình thẩm định chương trình, dự án ô quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 25 của Nghị định

1. Nội dung thẩm định:

Căn cứ vào hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án  quy định tại Điều 26 của Nghị định, trong quá trình thẩm định cần làm rõ những nội dung sau:

a) Tính hợp lý của chương trình, dự án về:

Khung tổng thể của chương trình, dự án ô trong đó có mục tiêu tổng thể của chương trình, dự án ô và mục tiêu của các dự án thành phần, mối quan hệ giữa các dự án thành phần.

b) Tính khả thi và hiệu quả của chương trình, dự án về:

- Những hoạt động chính của chương trình, dự án ô; của dự án thành phần và mối quan hệ với nhau trong quá trình thực hiện, kể cả thời hạn thực hiện.

- Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án ô và dự án thành phần; nguồn và cơ chế vốn đối ứng đối với chương trình, dự án ô và dự án thành phần.

- Phương thức tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, dự án ô, bao gồm: Sự cần thiết thành lập ban chỉ đạo (nếu có) và cơ cấu, cơ chế hoạt động của ban này; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô và của cơ quan chủ quản các dự án thành phần; tổ chức Ban quản lý chương trình, dự án ô và Ban QLDA thành phần; mối quan hệ, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ giữa chủ chương trình, dự án ô và chủ dự án thành phần, giữa Ban quản lý chương trình, dự án ô và các Ban QLDA thành phần.

c) Tính bền vững của chương trình, dự án về:

- Các yếu tố cần thiết để đảm bảo phát huy tác dụng của chương trình, dự án ô sau khi kết thúc.

- Những cam kết hoặc điều kiện của nhà tài trợ cũng như phía Việt Nam có thể đặt ra để đảm bảo tính bền vững của chương trình, dự án ô.

2. Quy trình thẩm định

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

- Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định theo các quy định tại Điều 26 của Nghị định.

- So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện chương trình, dự án ô với nội dung trong Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ tại Điều 18 của Nghị định. Trường hợp có những thay đổi, cơ quan chủ quản thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Nghị định.

b) Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định thông qua cơ quan chủ quản gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đến nội dung chương trình, dự án ô được đưa ra thẩm định.

c) Bước 3: Thẩm định

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định và thực hiện các công việc sau:

- Đối với văn kiện chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện chương trình, dự án ô, cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

- Đối với văn kiện chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định, biên bản hội nghị thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô trình cơ quan chủ quản phê duyệt chương trình, dự án ô.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện chương trình, dự án ô, chủ dự án hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

Điều 10. Nội dung và quy trình thẩm định khoản viện trợ phi dự án quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 25 của Nghị định

1. Đối với các khoản viện trợ phi dự án có quy mô dưới 50.000 USD, cơ quan chủ quản không tiến hành thẩm định và căn cứ Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền để quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án này.

2. Đối với các trường hợp còn lại, việc thẩm định thực hiện như sau:

Hồ sơ thẩm định văn kiện khoản viện trợ phi dự án bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 26 Nghị định, trong đó văn kiện khoản viện trợ phi dự án được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung nêu trong Đề cương khoản viện trợ phi dự án thuộc Danh mục tài trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ vào hồ sơ thẩm định, trong quá trình thẩm định cần làm rõ những nội dung sau:

a) Nội dung thẩm định

(i) Tính hợp lý của khoản viện trợ phi dự án về:

- Mục tiêu của dự án so với chính sách ưu tiên ở cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành và địa phương.

- Kết quả dự kiến của khoản viện trợ phi dự án so với mục tiêu đề ra.

(ii) Tính khả thi và hiệu quả của khoản viện trợ phi dự án về:

- Yếu tố đầu vào (tài chính, trang thiết bị, chuyên gia và các yếu tố khác) của khoản viện trợ phi dự án.

- Thời gian thực hiện.

- Cơ chế quản lý và cách thức tổ chức thực hiện (bao gồm cơ chế quản lý tài chính, cơ chế phối hợp).

- Biện pháp giám sát, đánh giá.

- Khả năng đóng góp vốn đối ứng của phía Việt Nam.

- Tác động đối với các đối tượng thụ hưởng.

- Rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro.

b) Quy trình thẩm định

(i) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

- Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định.

- So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện khoản viện trợ phi dự án với nội dung trong quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ tại Điều 18 của Nghị định. Trường hợp có những thay đổi, cơ quan chủ quản thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Nghị định.

(ii) Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định thông qua cơ quan chủ quản gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đến nội dung khoản viện trợ được đưa ra thẩm định.

(iii) Bước 3: Thẩm định

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định áp dụng hình thức thẩm định tổng hợp ý kiến và thực hiện công việc sau:

- Đối với văn kiện khoản viện trợ dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan chủ quản lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện khoản viện trợ phi dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện khoản viện trợ phi dự án.

- Đối với văn kiện khoản viện trợ dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định lập tờ trình kèm theo báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện khoản viện trợ dự án trình cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện khoản viện trợ dự án.

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu hoàn thiện văn kiện khoản viện trợ phi dự án, chủ dự án hoàn thiện nội dung theo kết luận của hội nghị thẩm định và gửi cơ quan, đầu mối thẩm định để tổ chức thẩm định lại.

Điều 11. Nội dung và quy trình thẩm định chương trình, dự án khu vực quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 25 của Nghị định

Nội dung và quy trình thẩm định phần tham gia của phía Việt Nam trong các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi khu vực tương tự nội dung và quy trình thẩm định đối với các chương trình, dự án được quy định tại Điều 25 của Nghị định và tại các Điều 6, 7 và 8 của Thông tư này.

Chương IV

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 12. Quyết định về chủ dự án quy định tại Điều 20 của Nghị định

1. Đối với văn kiện chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 của Nghị định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ dự án trong quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ.

2. Đối với văn kiện chương trình, dự án do cơ quan chủ quản phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 24  của Nghị định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chủ quản phê duyệt Danh mục tài trợ theo thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định, cơ quan chủ quản ra quyết định về chủ dự án theo hướng dẫn như sau:

a) Cơ quan chủ quản giao cho đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án làm chủ dự án.

b) Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án hoặc đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án không đủ điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện dự án thì cơ quan chủ quản giao cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ dự án. Đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án hoặc cơ quan chủ quản (trong trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án) có trách nhiệm cử người tham gia với đơn vị được giao làm chủ dự án trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa chương trình, dự án vào khai thác, sử dụng. Người được cử tham gia với chủ dự án là người sẽ tham gia quản lý, sử dụng chương trình, dự án sau này hoặc người có chuyên môn phù hợp với tính chất của chương trình, dự án.

Chủ dự án có trách nhiệm bố trí người của đơn vị quản lý, sử dụng chương trình, dự án hoặc người của cơ quan chủ quản nói trên vào vị trí phù hợp để được tham gia quản lý các công việc nêu trên đảm bảo hiệu quả và mục tiêu của chương trình, dự án.

c) Trường hợp không xác định được đơn vị để giao làm chủ dự án theo quy định nêu trên thì cơ quan chủ quản lựa chọn một trong hai phương án sau:

- Cơ quan chủ quản đồng thời làm chủ dự án.

- Cơ quan chủ quản giao cho Ban quản lý dự án do mình quyết định thành lập làm chủ dự án nếu Ban quản lý dự án đó có tư cách pháp nhân và có đủ điều kiện tổ chức triển khai thực hiện chương trình, dự án hoặc cơ quan chủ quản thực hiện uỷ thác thông qua hợp đồng với một tổ chức có đủ điều kiện làm chủ dự án.

Điều 13. Chủ dự án trực tiếp quản lý chương trình, dự án quy định tại Khoản 2, Điều 36 của Nghị định

1. Chủ dự án trực tiếp quản lý chương trình, dự án là hình thức chủ dự án sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án hoặc giao cho Ban quản lý dự án  do mình thành lập ra để tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án cụ thể như sau:

a) Mô hình 1: Chủ dự án không thành lập Ban quản lý dự án  mà sử dụng bộ máy hiện có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án đối với các trường hợp quy định tại Điều 42 của Nghị định.

Trong trường hợp áp dụng mô hình này, chủ dự án sử dụng pháp nhân của mình để trực tiếp quản lý thực hiện chương trình dự án. Chủ dự án phải có quyết định cử người tham gia quản lý chương trình, dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó phải có người trực tiếp phụ trách công việc quản lý chương trình, dự án. Những người được cử tham gia quản lý chương trình, dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

b) Mô hình 2: Chủ dự án thành lập Ban quản lý dự án để giúp mình trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án, cụ thể như sau:

- Chủ dự án giao cho Ban quản lý dự án hiện có để quản lý thêm chương trình, dự án mới.

- Trường hợp Ban quản lý dự án hiện có không đủ điều kiện để quản lý thêm chương trình, dự án mới thì chủ dự án thành lập Ban quản lý dự án mới để quản lý thực hiện chương trình, dự án.

Trong trường hợp áp dụng mô hình này, chủ dự án phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Ban quản lý dự án do chủ dự án thành lập và là đơn vị trực thuộc chủ dự án. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án được xác định trong Quyết định thành lập Ban quản lý dự án theo Mẫu tại Phụ lục II của Thông tư và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án do chủ dự án ban hành theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ dự án và pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng pháp nhân của chủ dự án để tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án.

- Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án bao gồm giám đốc (hoặc Trưởng ban), các phó giám đốc (hoặc Phó trưởng ban) và lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Cơ cấu bộ máy của Ban quản lý dự án phải phù hợp với nhiệm vụ được giao và bảo đảm chương trình, dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí. Các thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

- Một Ban quản lý dự án có thể được giao đồng thời quản lý thực hiện nhiều chương trình, dự án nhưng phải bảo đảm từng chương trình, dự án được theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ dự án phải cử người có trách nhiệm để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra.

Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn để bảo đảm chương trình, dự án được thực hiện đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện về những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kể cả những công việc đã giao cho Ban quản lý dự án thực hiện.

3. Đối với các chương trình và chương trình, dự án ô, trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ, cơ quan chủ quản đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo chương trình, dự án (Ban Chỉ đạo) trong văn kiện chương trình, dự án (Mục Tổ chức quản lý thực hiện), bao gồm các nội dung sau:

a) Sự cần thiết thành lập Ban chỉ đạo;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo;

c) Thành phần Ban chỉ đạo.

Cấp phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sẽ quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo chương trình, dự án. Ban Chỉ đạo chương trình, dự án hoạt động theo quy chế do cơ quan chủ quản chương trình, dự án ban hành.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án quy định tại Điều 40 của Nghị định

1. Hỗ trợ chủ dự án xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm (kế hoạch giải ngân, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,...) trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Trong các kế hoạch này phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí chấp nhận kết quả đối với từng hoạt động của chương trình, dự án để làm cơ sở theo dõi, đánh giá.

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án phải được cơ quan chủ quản phê duyệt 3 tháng trước ngày khởi động chương trình, dự án.

Kế hoạch chi tiết hàng năm phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ và trình cơ quan chủ quản phê duyệt phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hàng năm cho chương trình, dự án của cơ quan chủ quản và tiến độ thực hiện chương trình, dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết.

2. Hỗ trợ chủ dự án trong công tác chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án.

3. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và hỗ trợ chủ dự án trong công tác quản lý hợp đồng:

a) Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu do chủ dự án giao phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định đấu thầu của nhà tài trợ;

b) Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm quyền ký kết với nhà thầu (trên các phương diện: tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường). Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền;

c) Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm; thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân:

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

5. Hỗ trợ chủ dự án trong công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án, bao gồm:

a) Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban quản lý dự án;

b) Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án theo quy định hiện hành, trong đó:

- Lập báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án theo quy định; cung cấp chia sẻ thông tin thông qua hệ thống quốc gia theo dõi, đánh giá chương trình, dự án;

- Thuê tư vấn tiến hành đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt; làm đầu mối phối hợp với nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá chương trình, dự án.

c) Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành để chủ dự án gửi cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện.

6. Chuẩn bị để cơ quan chủ quản, chủ dự án nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của chương trình, dự án sau khi hoàn thành; hoàn thành công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của chương trình, dự án, lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án:

a) Chuẩn bị để chủ dự án nghiệm thu chương trình, dự án và bàn giao chương trình, dự án đã hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác;

b) Lập báo cáo kết thúc chương trình, dự án và báo cáo quyết toán chương trình, dự án trong thời hạn quy định tại Điều 49 của Nghị định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do cơ quan chủ quản, chủ dự án giao:

a) Quản lý hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án.

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án và Ban quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

- Là đại diện theo ủy quyền của chủ dự án trong các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án và tại các văn bản ủy quyền.

- Làm đầu mối của chủ dự án và các cơ quan tham gia thực hiện chương trình, dự án trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của chủ dự án tham gia các hoạt động của chương trình, dự án.

- Chuẩn bị để chủ dự án công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án cho những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chương trình, dự án  và chính quyền địa phương, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa bàn dự án .

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định.

- Các nhiệm vụ đặc thù:

- Căn cứ nội dung, quy mô và tính chất của từng chương trình, dự án và năng lực của Ban quản lý dự án, chủ dự án ủy quyền cho Ban quản lý dự án quyết định hoặc ký kết các văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình quản lý thực hiện. Việc ủy quyền có thể thực hiện ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, dự án, hoặc theo từng giai đoạn và phải được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án hoặc tại từng văn bản ủy quyền cụ thể.

- Trong trường hợp điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi ký kết với nhà tài trợ có quy định cơ cấu tổ chức quản lý dự án, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban quản lý dự án, thì những quy định này phải được cụ thể hóa và thể hiện đầy đủ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án.

b) Các nhiệm vụ khác

Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do chủ dự án giao.

Điều 15. Thuê tư vấn quản lý dự án quy định tại Điều 41 của Nghị định

1. Chủ dự án thuê tư vấn quản lý dự án là hình thức chủ dự án ký hợp đồng thuê một pháp nhân khác làm tư vấn quản lý dự án. Trong trường hợp này, chủ dự án phải cử cán bộ phụ trách, đồng thời phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc bộ máy của mình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án và quản lý việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.

2. Tư vấn quản lý dự án phải có đủ năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Tư vấn quản lý dự án thực hiện các nội dung quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng ký với chủ dự án. Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án phải nêu rõ phạm vi công việc và nội dung quản lý; trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn và của chủ dự án.

4. Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức bộ máy và cử người phụ trách để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký với chủ dự án. Tư vấn quản lý dự án phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ,

quyền hạn của người phụ trách và bộ máy của tư vấn trực tiếp thực hiện quản lý

dự án cho chủ dự án biết và thông báo tới các nhà thầu khác và tổ chức, cá nhân

có liên quan.

5. Tư vấn quản lý dự án được thuê thêm tổ chức, cá nhân khác tham gia thực hiện một số phần việc quản lý thực hiện dự án, nhưng phải được chủ dự án chấp thuận.

Chương VI

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 16. Giám sát chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Nghị định

1. Mục đích, yêu cầu của công tác giám sát chương trình, dự án:

Giám sát chương trình, dự án bao gồm công tác theo dõi và kiểm tra, trong đó:

a) Mục đích của công tác theo dõi:
     	- Cập nhật chính xác, đầy đủ và thường xuyên (ngày, tuần, tháng, năm) các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện và quản lý chương trình, dự án.

- Đảm bảo phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các sự cố ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí của chương trình, dự án.

- Đề xuất kịp thời và thực thi các biện pháp cần thiết để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, các sự cố để chương trình, dự án được thực hiện theo đúng mục tiêu, phù hợp với các giới hạn về thời gian và nguồn lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Mục đích của công tác kiểm tra:

Đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc và việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ về quản lý thực hiện chương trình, dự án.

Điều 17. Trách nhiệm giám sát của cơ quan chủ quản theo quy định tại Điều 53 của Nghị định

1. Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý, cơ quan chủ quản có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tính đầy đủ, cập nhật tính chính xác của các thông tin theo dõi chương trình, dự án do chủ dự án cung cấp và việc thực hiện hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án theo quy định tại Điều 57 về Chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tại Nghị định;

b) Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền do chủ dự án báo cáo và đề xuất;

c) Giám sát những thay đổi so với kế hoạch (về tiến độ thực hiện, về tình hình giải ngân, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội) của các chương trình, dự án;

d) Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền của cơ quan chủ quản để các cơ quan có liên quan và có thẩm quyền kịp thời giải quyết nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình, dự án;

đ) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin giám sát và đánh giá chương trình, dự án cấp ngành, cụ thể hóa các quy định theo dõi và quản lý các chương trình, dự án trong phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản.

2. Bảo đảm các nguồn lực cần thiết (cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật và các vấn đề có liên quan khác) cho hoạt động giám sát chương trình, dự án tại cơ quan chủ quản. Hỗ trợ và tăng cường năng lực giám sát chương trình, dự án trong nội bộ cơ quan chủ quản cũng như các chủ dự án.

3. Kiểm tra định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần tình hình thực hiện chương trình, dự án và sự tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ về quản lý chương trình, dự án.

Điều 18. Trách nhiệm giám sát của chủ dự án thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Nghị định

1. Bố trí các nguồn lực cần thiết đảm bảo cho công tác theo dõi ở Ban quản lý dự án.

2. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra tính đầy đủ, tính cập nhật và tính chính xác của các thông tin theo dõi chương trình, dự án do Ban quản lý dự án thực hiện.

3. Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nảy sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án do Ban quản lý dự án báo cáo.

4. Báo cáo và đề xuất với cơ quan chủ quản các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền của chủ chương trình,dự án để cơ quan này kịp thời ra các quyết định giải quyết nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình, dự án.

5. Kiểm tra Ban quản lý dự án việc tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam và quy định của nhà tài trợ về quản lý chương trình, dự án.

Điều 19. Trách nhiệm theo dõi chương trình, dự án của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Nghị định

1. Hoạt động theo dõi là một bộ phận cấu thành của hoạt động quản lý dự án hàng ngày và thuộc trách nhiệm của Ban quản lý dự án, bao gồm theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện chương trình, dự án và theo dõi, cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin về kết quả xử lý các vấn đề được phát hiện trong quá trình theo dõi chương trình, dự án.

2. Giám đốc Ban quản lý dự án phải tổ chức công tác theo dõi chương trình, dự án theo những nội dung dưới đây:

a) Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện chương trình, dự án: Tiến độ và khối lượng thực hiện, chất lượng, chi phí, các biến động;

b) Theo dõi, cập nhật tình hình quản lý chương trình, dự án:

- Lập và chi tiết hoá kế hoạch triển khai các nội dung của công tác quản lý chương trình, dự án.

- Cập nhật tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch.

- Cập nhật tình hình đảm bảo chất lượng và hiệu lực của công tác quản lý chương trình, dự án.

c) Theo dõi, cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Tình hình bảo đảm thông tin báo cáo, tình hình xử lý thông tin báo cáo, tình hình và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Ban quản lý dự án có trách nhiệm thiết lập cơ chế kiểm tra nội bộ trong Ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ về quản lý chương trình, dự án.

Điều 20. Trách nhiệm giám sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 56 và các khoản có liên quan đến giám sát tại Điều 61 của Nghị định

1. Xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu thống nhất về ODA và vốn vay ưu đãi để vận hành hệ thống cấp quốc gia về theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình và dự án và phục vụ công tác giám sát và đánh giá đột xuất và đánh giá tác động một số chương trình, dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi.

2. Thực hiện chức năng kiểm tra tình hình thực hiện chương trình, dự án và việc tuân thủ của các cơ quan chủ quản theo các quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các điều ước quốc tế khung và điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi ký kết với nhà tài trợ và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Có trách nhiệm phản hồi kịp thời đối với những vấn đề mà cơ quan chủ quản và nhà tài trợ đặt ra trong quá trình giám sát chương trình, dự án.

Điều 21. Đánh giá chương trình, dự án quy định tại các Điều 52 của Nghị định được hướng dẫn như sau:

1. Mục đích và yêu cầu của công tác đánh giá:

a) So sánh kết quả đạt được tại thời điểm đánh giá với kế hoạch thực hiện chương trình, dự án.

b) Phát hiện các khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc tiềm ẩn trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

c) Đánh giá tình hình thực hiện các nguyên tắc, thủ tục quản lý chương trình, dự án.

d) Đề xuất những biện pháp cần thực hiện để thúc đẩy chương trình, dự án tiến triển đúng mục tiêu, phù hợp với các quy định về tiến độ, phạm vi, khối lượng, chất lượng, kinh phí và phù hợp với các nguyên tắc thủ tục quản lý.

đ) Trong những trường hợp cần thiết, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện chương trình, dự án và/hoặc trong kế hoạch thực hiện chương trình, dự án.

e) Rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các giai đoạn tiếp theo của chương trình, dự án được đánh giá hoặc áp dụng cho các chương trình, dự án khác.

2. Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công tác đánh giá phải được tiến hành bởi chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia, tư vấn độc lập được thuê tuyển theo các quy định hiện hành, có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết. Chủ dự án phải phối hợp với nhà tài trợ xác định thời gian và kinh phí cho công tác đánh giá ngay từ giai đoạn thiết kế văn kiện chương trình, dự án.

3. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và theo thoả thuận với nhà tài trợ, các giai đoạn đánh giá có thể bao gồm:

a) Đánh giá ban đầu:

Đánh giá ban đầu phải được tiến hành khi bắt đầu thực hiện chương trình, dự án. Đánh giá ban đầu tập trung vào việc xem xét tình hình thực tế của chương trình, dự án sau khi khởi động về:

- Công tác chuẩn bị thực hiện, tổ chức, huy động các nguồn lực của Ban quản lý dự án để đảm bảo việc thực hiện chương trình, dự án theo đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra.

- Những vấn đề phát sinh so với văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt.

- Phương hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc gặp phải.

- Những vấn đề phát sinh do các yếu tố khách quan như môi trường pháp lý có những thay đổi, yêu cầu thay đổi tiến độ hoặc nội dung một số hạng mục cho phù hợp với tình hình khí hậu, địa chất hay bởi các yếu tố chủ quan như năng lực và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án Kết quả đánh giá ban đầu được sử dụng để rà soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, dự án cho năm đầu tiên.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 52 của Nghị định, chủ dự án có thể giao Ban quản lý dự án thực hiện đánh giá ban đầu chương trình, dự án.

b) Đánh giá giữa kỳ:

Đánh giá giữa kỳ do chủ dự án thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập tiến hành vào giữa thời gian thực hiện chương trình, dự án hoặc sau khi kết thúc một giai đoạn đối với chương trình, dự án gồm nhiều giai đoạn. Đánh giá giữa kỳ tập trung vào:

- Tính phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án với mục tiêu đề ra.

- Mức độ hoàn thành của chương trình, dự án cho đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch thực hiện chương trình, dự án đã được phê duyệt.

- Các khuyến nghị, kể cả việc điều chỉnh thiết kế, mục tiêu chương trình, dự án nếu cần.

- Các bài học về xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình, dự án.

Chậm nhất trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá giữa kỳ của tư vấn, chủ dự án phải gửi đến cơ quan chủ quản và nhà tài trợ Báo cáo đánh giá giữa kỳ do tư vấn lập và báo cáo phản hồi đánh giá giữa kỳ của chủ dự án, trong đó phân tích các phát hiện các vấn đề và các đề xuất của báo cáo đánh giá, nêu rõ các biện pháp xử lý, giải quyết vấn đề, các hoạt động cần thiết để đáp ứng các đề xuất, các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình, dự án.

Báo cáo đánh giá giữa kỳ và báo cáo phản hồi đối với các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các chương trình, dự án nhóm A đều phải thông qua cơ quan chủ quản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phục vụ việc giám sát và đánh giá chương trình, dự án.

c) Đánh giá kết thúc:

Đánh giá kết thúc chương trình, dự án do chủ dự án thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập tiến hành ngay sau khi kết thúc thực hiện và phải hoàn thành chậm nhất trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, dự án được quy định tại văn kiện chương trình, dự án. Đánh giá kết thúc tập trung vào xem xét và đánh giá toàn diện các khía cạnh:

- Thiết kế chương trình, dự án.

- Quá trình thực hiện chương trình, dự án.

- Hoạt động quản lý chương trình, dự án.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình, dự án.

- Các nguồn lực đã huy động cho chương trình, dự án.

- Các lợi ích do dự án mang lại cho những người thụ hưởng và những người tham gia.

- Các tác động của chương trình, dự án.

- Tính bền vững của chương trình, dự án và các yếu tố để bảo đảm tính bền vững của chương trình, dự án.

- Các bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình, dự án.

- Các khuyến nghị cần thiết.

Báo cáo đánh giá kết thúc do tư vấn lập và Báo cáo nhận xét của chủ chương trình, dự án phải được gửi đến cơ quan chủ quản và nhà tài trợ.

Báo cáo đánh giá kết thúc của tư vấn là cơ sở tham khảo để chủ dự án chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng Báo cáo kết thúc chương trình, dự án.

Báo cáo đánh giá kết thúc của tư vấn đối với chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và chương trình, dự án nhóm A phải gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phục vụ việc giám sát và đánh giá chương trình, dự án.

d) Đánh giá tác động (Đánh giá sau dự án):

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản và nhà tài trợ xây dựng kế hoạch hàng năm về đánh giá tác động các chương trình, dự án

Đánh giá tác động do cơ quan chủ quản chủ trì và thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập thực hiện. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, việc đánh giá tác động là do cơ quan tư vấn độc lập được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn, phê duyệt hoặc uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn.

Đánh giá tác động được tiến hành trong vòng 3 năm kể từ ngày đưa chương trình, dự án vào khai thác, sử dụng và tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

- Thực trạng kinh tế, kỹ thuật của chương trình, dự án trong quá trình vận hành khai thác, sử dụng.

- Tác động của chương trình, dự án tới các mặt kinh tế - chính trị - xã hội.

- Tác động của chương trình, dự án tới môi trường sinh thái.

- Tính bền vững của chương trình, dự án.

- Các bài học thành công và thất bại của các khâu thiết kế, thực hiện, quản lý và vận hành chương trình, dự án.

Báo cáo đánh giá tác động do tư vấn độc lập lập đối với chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và chương trình, dự án nhóm A và Báo cáo nhận xét của cơ quan chủ quản chương trình, dự án phải được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý danh mục đầu tư và xây dựng chiến lược, chính sách đầu tư.

đ) Đánh giá đột xuất:

Đánh giá đột xuất được tiến hành trong những trường hợp có những vướng mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

Đánh giá đột xuất tập trung làm rõ những vấn đề sau:

- Xác định tình trạng và bản chất những phát sinh ngoài dự kiến.

- Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện chương trình, dự án, đến khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Kiến nghị các biện pháp can thiệp, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ tổ chức đoàn đánh giá đột xuất.

Báo cáo đánh giá đột xuất là cơ sở để cơ quan chủ quản can thiệp kịp thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để ngăn ngừa sự thất bại của chương trình, dự án.

Trong trường hợp các biện pháp xử lý vượt quá thẩm quyền, cơ quan chủ quản gửi văn bản kèm theo Báo cáo đánh giá đột xuất đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong công tác đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Nghị định

1. Xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu thống nhất về ODA và vốn vay ưu đãi cấp ngành kết nối với cơ sở thông tin dữ liệu thống nhất về ODA và vốn vay ưu đãi cấp quốc gia để vận hành hệ thống cấp ngành về theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình và dự án và phục vụ công tác đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất chương trình, dự án do cơ quan chủ quản chủ trì thực hiện.

2. Trên cơ sở kế hoạch hàng năm về đánh giá tác động chương trình, dự án do Bộ Kế hoạch và đầu tư giao, xây dựng kế hoạch thực hiện với nguồn kinh phí từ ngân sách của cơ quan chủ quản. Định mức chi phí hoạt động đánh giá tác động và chế độ quản lý tài chính áp dụng theo các quy định hiện hành. Trường hợp nhà tài trợ hỗ trợ tài chính để thực hiện đánh giá tác động, áp dụng các định mức chi phí và chế độ quản lý theo thỏa thuận với nhà tài trợ.

3. Xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá giữa kỳ, báo cáo đánh giá kết thúc, báo cáo đánh giá đột xuất và báo cáo đánh giá tác động do tư vấn độc lập xây dựng với ý kiến phản hồi của chủ dự án.

4. Xem xét và phê duyệt báo cáo kết thúc chương trình, dự án do chủ dự án trình và gửi báo cáo này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ có liên quan.

Điều 23. Trách nhiệm của chủ dự án về đánh giá chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Nghị định

1. Thiết lập cơ sở thông tin dữ liệu về chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện để vận hành hệ thống cấp cơ sở về theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình và dự án và phục vụ công tác đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, đánh giá kết thúc, đánh giá tác động và đánh giá đột xuất chương trình, dự án dưới sự chỉ đạo của cơ quan chủ quản.

2. Phê duyệt kế hoạch đánh giá do Ban quản lý dự án trình.

3. Tuyển chọn tư vấn đánh giá chương trình, dự án.

4. Trình cơ quan chủ quản báo cáo kết thúc chương trình, dự án.

5. Cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ đánh giá tác động chương trình, dự án do cơ quan chủ quản chủ trì thực hiện.

Điều 24. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án về đánh giá chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Nghị định

1. Lập kế hoạch đánh giá chương trình và dự án.

2. Xây dựng Điều khoản giao việc, tổ chức tuyển chọn tư vấn đánh giá trình chủ dự án phê duyệt.

3. Lập báo cáo kết thúc chương trình, dự án dựa trên báo cáo đánh giá kết thúc chương trình, dự án, trình chủ dự án theo tiến độ quy định trong văn kiện chương trình, dự án. Đề cương Báo cáo kết thúc chương trình, dự án nêu tại Mẫu IV-GSĐG 4 trong Phụ lục IV của Thông tư.

4. Cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện chương trình, dự án phục vụ đánh giá đột xuất chương trình dự án do cơ quan chủ quản chủ trì thực hiện.

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Nghị định

1. Lập kế hoạch giám sát hàng năm một số chương trình và dự án căn cứ vào những báo cáo đột xuất của các cơ quan chủ quản và kết quả theo dõi dự án thường xuyên từ hệ thống theo dõi dự án cấp quốc gia và phối hợp với các cơ quan chủ quản và nhà tài trợ tổ chức thực hiện.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả giám sát hàng năm các chương trình và dự án, đồng thời gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và công bố Báo cáo này trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

3. Phối hợp với các cơ quan chủ quản và nhà tài trợ lựa chọn danh mục chương trình và dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để xây dựng kế hoạch hàng năm về đánh giá tác động chương trình, dự án cùng thời điểm xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.

4. Phối hợp với các cơ quan chủ quản trong việc thực hiện đánh giá tác động chương trình, dự án.

Điều 26. Chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Chế độ báo cáo về tình hình tiếp nhận và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi đói với Chủ dự án, cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Nghị định. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này:

1. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với cấp chủ dự án (chủ dự án):

Chủ dự án có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, dự án gửi cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án và nhà tài trợ.

Bộ mẫu biểu báo cáo cấp chủ dự án gồm các mẫu biểu báo cáo tháng theo Mẫu IV-GSĐG 1, báo cáo quý theo Mẫu IV-GSĐG 2, báo cáo năm theo Mẫu IV-GSĐG 3 và báo cáo kết thúc chương trình, dự án theo Mẫu IV-GSĐG 4 trong Phụ lục IV của Thông tư. Ban quản lý chương trình, dự án phải xây dựng và trình các báo cáo nêu trên lên chủ dự án để chủ dự án gửi các cơ quan liên quan.

a) Báo cáo tháng

Báo cáo tháng chỉ áp dụng đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các dự án đầu tư nhóm A.

Chậm nhất là 10 ngày sau khi hết tháng, chủ dự án phải gửi Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mẫu IV-GSĐG 1 trong Phụ lục IV của Thông tư bằng văn bản và thư điện tử về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.

b) Báo cáo quý

Báo cáo quý áp dụng đối tất cả các chương trình, dự án.

Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết quý, chủ dự án phải gửi Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mẫu IV-GSĐG 2 trong Phụ lục IV của Thông tư bằng thư điện tử (riêng Biểu Phụ đính GSĐG 2.1 và 2.2 gửi cả bằng văn bản và thư điện tử) về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và nhà tài trợ (bằng tiếng Anh, trừ khi có thỏa thuận khác đi). Riêng Biểu Phụ đính GSĐG 2.1 chỉ gửi một lần sau khi Điều ước cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi có hiệu lực (trừ khi có thay đổi).

Đối với các chương trình, dự án không có các nội dung liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo vệ môi trường không phải lập Biểu Phụ đính GSĐG 2.6 và Biểu Phụ đính GSĐG 2.7.

c) Báo cáo năm

Báo cáo năm áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau, chủ dự án phải gửi Báo cáo năm về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mẫu IV-GSĐG 3 trong Phụ lục IV của Thông tư bằng văn bản và thư điện tử về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ quản lý ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án và nhà tài trợ (nếu có yêu cầu).

d) Báo cáo kết thúc dự án

Báo cáo kết thúc dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án, chủ dự án phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo kết thúc chương trình, dự án theo Mẫu IV-GSĐG 4 trong Phụ lục IV của Thông tư bằng văn bản và thư điện tử về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các Bộ quản lý ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án và nhà tài trợ.

Ngoài các báo cáo nói trên, trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, nếu xuất hiện những thay đổi so với nội dung của Điều ước quốc tế cụ thể đã ký về ODA và vốn vay ưu đãi, chủ dự án phải kịp thời gửi văn bản báo cáo về các thay đổi này cho cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ quản lý ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.

Các báo cáo của Chủ dự án gửi cho nhà tài trợ thực hiện theo thỏa thuận trong Điều ước quốc tế cụ thể đã ký về ODA và vốn vay ưu đãi hoặc thỏa thuận quốc tế có liên quan.

2. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với cấp cơ quan chủ quản (cơ quan chủ quản)

Chậm nhất 20 ngày sau mỗi quý, cơ quan chủ quản phải lập và gửi Báo cáo tổng hợp về tình hình vận động, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu IV-GSĐG 5 trong Phụ lục IV của Thông tư bằng văn bản và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao.

3. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo ở cấp quốc gia

a)  Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập Báo cáo tổng hợp định kỳ 6 tháng và cả năm về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ở cấp quốc gia theo Mẫu IV-GSĐG 6 trong Phụ lục IV của Thông tư trình Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản), thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan (bằng văn bản và thư điện tử).

- Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 01 năm sau.

b) Bộ Tài chính lập Báo cáo tổng hợp định kỳ 6 tháng và cả năm về tình hình vay nợ, thanh toán, trả nợ và giải ngân, rút vốn đối nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi ở cấp quốc gia theo Mẫu IV-GSĐG 7 trong Phụ lục IV của Thông tư trình Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản), thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan (bằng văn bản và thư điện tử).

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 01 năm sau.

Chương VI

LẬP KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN

VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI, VỐN ĐỐI ỨNG

Điều 27. Tổng hợp và lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng quy định tại Mục a, Khoản 7 Điều 61 của Nghị định

1. Kế hoạch giải ngân là kế hoạch vốn đầu tư (đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản), hoặc kế hoạch vốn hành chính sự nghiệp (đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hành chính sự nghiệp) hoặc kế hoạch cho vay tín dụng (đối với chương trình, dự án tín dụng).

Nội dung của kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng bao gồm kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi (ODA viện trợ không hoàn lại, ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi phân theo từng nhà tài trợ), vốn đối ứng (vốn cân đối từ ngân sách trung ương, từ ngân sách địa phương, vốn chủ dự án tự cân đối, vốn được huy động từ các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật).

Mẫu biểu kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi nêu tại Phụ lục Va.

Mẫu biểu kế hoạch giải ngân vốn đối ứng nêu tại Phụ lục Vb.

2. Kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm của chủ dự án được cơ quan chủ quản phê duyệt và tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

3. Kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phải thể hiện các nội dung chi chi tiết theo từng hợp phần, từng hoạt động chính của chương trình, dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn tài trợ, vốn đối ứng,  các nguồn vốn khác và phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính toán từng hạng mục.

b) Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp sử dụng cả nguồn vốn xây dựng cơ bản và hành chính sự nghiệp, chủ dự án lập và trình duyệt kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng cụ thể theo từng loại nội dung chi của chương trình, dự án.

c) Đối với chương trình, dự án có nhiều chủ dự án, từng chủ dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng cho phần dự án do chủ dự án đó thực hiện. Trường hợp dự án có nhiều chủ dự án và có một cơ quan đầu mối điều phối chung việc thực hiện chương trình, dự án, cơ quan điều phối chung sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi,vốn đối ứng do cơ quan điều phối thực hiện, đồng thời tổng hợp kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi; kế hoạch giải ngân vốn đối ứng của toàn bộ chương trình, dự án.

4. Các cơ quan chủ quản phải ưu tiên bố trí vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm nhằm thực hiện các cam kết tại các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp với khả năng giải ngân thực tế hàng năm của chương trình, dự án.

5. Kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng của chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thông báo là cơ sở để kiểm soát thanh toán, rút vốn đối ứng và vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho chương trình, dự án.

Điều 28. Lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng đối với các chương trình, dự án thuộc diện ngân sách cấp phát

1. Hàng năm vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung của cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính  tổng hợp ngân sách nhà nước trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

2. Quy trình phê duyệt, phân bổ và thông báo kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Đối với những chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi mà Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (trong thời gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự phòng chi xây dựng cơ bản hoặc chi hành chính sự nghiệp, trình cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng) hoặc chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản dự án (trong thời gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự phòng ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng).

4. Đối với những chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi phát sinh sau thời điểm phê duyệt, phân bổ ngân sách nhà nước, cơ quan chủ quản lập kế hoạch bổ sung vào thời điểm bổ sung kế hoạch ngân sách hàng năm hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý từng trường hợp cụ thể.

Điều 29. Lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng đối với các chương trình, dự án cho vay lại

Hàng năm, vào cùng thời điểm lập, trình và xét duyệt dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, chủ dự án lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Chủ dự án có trách nhiệm tự cân đối đủ vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của chương trình, dự án.

Điều 30. Lập kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng đối với các chương trình, dự án hỗn hợp vừa cấp phát, vừa cho vay lại

Tuỳ theo tính chất của từng hợp phần chương trình, dự án là cấp phát hay cho vay lại, chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế hoạch của dự án tương ứng với từng hợp phần của chương trình, dự án theo quy định tại các Điều 29,30 và 31 của Điều này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Bãi bỏ các quy định hiện hành

Các quy định tại Thông tư này thay thế các quy định về quản lý và sử dụng các chương trình, dự án ODA tại Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA, Quyết định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ...  tháng … năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết.

Điều 33. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Các Tổng Công ty nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT; - Công báo; - Lưu: VT, KTĐN (5). A | BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh |
| --- | --- |

Phụ lục Ia

ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2013/TT-BKHĐT ngày    tháng   năm 2013)

I. Tên chương trình, dự án

II. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ

III. Tên cơ quan chủ quản

IV. Cơ sở đề xuất và sự cần thiết của chương trình, dự án

Nội dung trình bày tối đa 200 từ.

IV. Mô tả tóm tắt chương trình, dự án

Mô tả tóm tắt chương trình, dự án, bao gồm: mục tiêu, quy mô, thời gian và địa điểm dự kiến thực hiện của chương trình, dự án; các kết quả và cấu phần chủ yếu; vốn ODA và vốn vay ưu đãi dự kiến của chương trình, dự án.

Nội dung trình bày tối đa 800 từ.

V. Tài liệu gửi kèm theo (nếu có)

1. Chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chương trình, dự án.

2. Tài liệu liên quan đến sự quan tâm, ủng hộ của nhà tài trợ đối với chương trình, dự án.

Phụ lục Ib

ĐỀ XUẤT KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2013/TT-BKHĐT ngày    tháng   năm 2013)

I. Tên khoản viện trợ phi dự án

II. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ

III. Cơ quan chủ quản

IV. Cơ sở đề xuất và sự cần thiết của khoản viện trợ phi dự án

Nội dung trình bày tối đa 150 từ.

VI. Mục tiêu và nội dung của khoản viện trợ phi dự án

Nội dung trình bày tối đa 300 từ.

V. Tổng vốn của khoản viện trợ phi dự án

Phụ lục II

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2013/TT-BKHĐT ngày    tháng   năm 2013)

| (TÊN CHỦ DỰ ÁN) Số:…../QĐ- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ ……, ngày...... tháng...... năm...... |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban quản lý dự án (Tên Chương trình, Dự án)

_________

(TÊN CHỦ DỰ ÁN)

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các khoản vay ưu đãi của nhà tài trợ;

Căn cứ Nghị định số…..ngày…..tháng….năm về chức năng, nhiệm và quyền hạn của (Cơ quan phê duyệt chương trình, dự án);

Căn cứ Thông tư số ……/2013/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các khoản vay ưu đãi của nhà tài trợ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của (Chủ dự án);

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án (hoặc Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ đối với việc thành lập trước Ban quản lý dự án) của Chương trình, Dự án (Tên Chương trình, dự án) số..... của (Cơ quan có thẩm quyền) số .... ngày..... tháng..... năm.....;

Xét đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp thực hiện chương trình, dự án) về việc thành lập Ban Quản lý dự án (Ban QLDA),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban QLDA (Tên chương trình, dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do (tên nhà tài trợ) tài trợ. Chương trình, dự án có tổng vốn (vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng), thực hiện trong thời gian từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm….

Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hoặc Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Ban QLDA được thành lập trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước) và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.

Điều 3. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước ủy quyền thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu chủ dự án) để phục vụ cho việc chuẩn bị chương trình, dự án (trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước), chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án.

Điều 4. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Giám đốc Ban QLDA.

Điều 5. Bổ nhiệm Ông/Bà……. là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Kế toán trưởng/Kế toán dự án.

Điều 7. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA (Tên Chương trình, Dự án) trình (Cơ quan chủ quản), (Chủ dự án) phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                          			 CHỦ DỰ ÁN

- Bộ Tài chính;            				         (Ký tên, đóng dấu)

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT,...

Phụ lục III

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2013/TT-BKHĐT ngày    tháng    năm 2013)

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Việc thành lập Ban Quản lý dự án phải căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền trường hợp Ban Quản lý dự án được thành lập trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước;

- Văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và các khoản vay ưu đãi khác (nếu có);

- Các quy định của Thông tư hướng dẫn này.

Điều 2. Thông tin chung về Chương trình, dự án

- Tên chương trình, dự án

- Tên nhà tài trợ

- Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án

- Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án

- Tổng vốn của chương trình, dự án (vốn ODA, vốn đối ứng)

- Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.

Điều 3. Thông tin về Ban Quản lý dự án

- Tên giao dịch của Ban Quản lý dự án: ………..

- Địa chỉ: ………..

- Điện thoại: ………..

- Fax: ………..

- E-mail: ………..

- Số tài khoản: ………..			Kho bạc Nhà nước : ……………..

Ngân hàng thương mại: …………

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
 BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án

Điều 6. Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án

Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

Điều 10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án

Điều 11. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án

Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác do Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án giao

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án

Điều 15. Giám đốc Ban Quản lý dự án

Điều 16. Nhân sự của Ban Quản lý dự án

Điều 17. Chế độ đãi ngộ của Ban Quản lý dự án

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (Chủ dự án) có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm đề xuất với (Chủ dự án) xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

(CHỦ DỰ ÁN)

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục IV

CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BKHĐT ngày    tháng    năm 2013)

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO

1. Cấp Chủ dự án

- Mẫu IV-GSĐG 1: Mẫu biểu báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, dự án hàng tháng của chủ dự án, áp dụng đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, dự án Nhóm A.

Mẫu IV-GSĐG 1 kèm theo mẫu Phụ đính GSĐG 1 và Bảng giải thích thuật ngữ sử dụng trong Phụ đính này.

- Mẫu IV-GSĐG 2: Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, dự án hàng quý của chủ dự án, áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án

Mẫu IV-GSĐG 2 kèm theo bộ mẫu biểu gồm 8 phụ đính (từ GSĐG 2.1 đến GSĐG 2.8) và Bảng Giải thích thuật ngữ sử dụng trong 8 phụ đính này.

- Mẫu IV-GSĐG 3: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, dự án hàng năm của chủ dự án; áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

Mẫu IV-GSĐT 3 kèm theo bộ mẫu biểu gồm 3 phụ đính (từ GSĐG 3.1 đến GSĐG 3.3).

- Mẫu IV-GSĐG 4: Báo cáo kết thúc chương trình, dự án của chủ dự án.                       Mẫu V-GSĐT 4 kèm theo bộ mẫu biểu của 3 phụ đính (từ GSĐG 4.1 đến GSĐG 4.3).

2. Cấp cơ quan chủ quản

Mẫu IV-GSĐG 5: Báo cáo về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi và kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi hàng quý của cơ quan chủ quản.

Mẫu IV-GSĐT 5 kèm theo bộ mẫu biểu của 5 phụ đính (từ GSĐG 5.1 đến GSĐG 5.5).

3. Cấp quốc gia

- Mẫu IV-GSĐG 6: Báo cáo tổng hợp tình hình vận động, thu hút và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm và cả năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Mẫu IV-GSĐG 7: Báo cáo giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm và cả năm của Bộ Tài chính.

Mẫu IV-GSĐG 1

(Tên Cơ quan chủ quản)           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Chủ dự án)                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /BCGSĐG                                   ............, ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Tháng ... năm ...)

Kính gửi:

1. Thông tin cơ bản

1.1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

1.2. Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

1.3. Mã chương trình, dự án:

1.4. Tên nhà tài trợ:

1.5. Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:

2. Tình hình thực hiện chương trình, dự án

2.1. Tiến độ thực hiện chương trình, dự án

a) Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện trong tháng;

b) Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm - So sánh với kế hoạch năm;

c) Luỹ kế khối lượng và giá trị các công việc từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo.

2.2. Tình hình giải ngân

a) Tổng giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng trong tháng (quy đổi ra triệu VNĐ);

b) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu năm đến thời điểm báo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ) - So sánh với kế hoạch năm;

c) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ);

Số liệu giải ngân nêu tại điểm a), b) và c) tại Mục 1.2 phân theo tính chất chi (xây dựng cơ bản (XDCB), hành chính sự nghiệp (HCSN), hỗ trợ ngân sách (HTNS), cho vay lại (CVL)) đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi, phân theo nguồn (cấp phát từ ngân sách Trung ương, ngân sách do địa phương tự cân đối, ngân sách do chủ dự án tự bố trí, đóng góp của người hưởng thụ) đối với vốn đối ứng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án và công tác giám sát, đánh giá dự án

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong tháng báo cáo. Nêu các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp (nếu có).

3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá dự án: Tổ chức và thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án của chủ dự án. Nêu các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp (nếu có).

(Báo cáo gửi kèm theo Biểu báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án - Phụ đính GSĐG 1).

CHỦ DỰ ÁN

(ký tên, đóng dấu)

Phụ đính GSĐG 1

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tháng …. năm ….

| Tên dự án (tiếng Việt): |  |
| --- | --- |

I/ Tình hình thực hiện

1/ Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với KH năm (%):

2/ Giải ngân trong tháng

| Nguồn vốn | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá | Giải ngân trong năm | Lũy kế giải ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch tới thời điểm báo cáo | Giải ngân trong tháng | Lũy kế từ đầu năm | Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4) | (9) |
| Vốn ODA và vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hành chính sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hỗ trợ ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cho vay lại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn đối ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSTW cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSĐP tự cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chủ dự án tự cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huy động từ các nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tổng giải ngân trong tháng quy đổi ra triệu VNĐ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II/ Tóm tắt các kết quả đạt được

III/ Các vướng mắc

| STT | Mã vướng mắc | Loại vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Cơ quan giải quyết | Thời hạn giải quyết | Tình trạng giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đã giải quyết/Ngày | Chưa giải quyết/ Thời hạn mới |

IV/ Các khuyến nghị (nếu có)

| STT | Khuyến nghị | Hạn xử lý |
| --- | --- | --- |

V/ Các vấn đề khác (nếu có)

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ TRONG MẪU IV-GSĐG 1

BÁO CÁO TÓM TẮT THỰC HIỆN DỰ ÁN (PHỤ ĐÍNH GSĐG 1)

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| I. Mục đích và tần suất báo cáo Biểu GSĐG 1 | Biểu GSĐG 1 cập nhật theo tháng này bao gồm các tóm tắt về tiến độ thực hiện dự án, chỉ ra các kết quả, những thay đổi quan trọng và những khó khăn vướng mắc đã gặp trong kỳ báo cáo cũng như cơ hội đưa ra các hành động cần thiết để giải quyết các vấn đề đó. Biểu này được lập và gửi hàng tháng đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, dự án đầu tư nhóm A. |
| Tên dự án (tiếng Việt) | Tên của dự án được sử dụng trong Quyết định phê duyệt dự án được cấp có thẩm quyền của Việt Nam. |
| Tên dự án (tiếng Anh) | Tên của dự án được sử dụng trong Điều ước quôc tế (ĐƯQT) cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi ký kết giữa Chính phủ Việt Nam (CPVN) và nhà tài trợ (tiếng Anh) (sau đây gọi tắt là Hiệp định). |
| Tình hình thực hiện |  |
| Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với Kế hoạch năm (%) | Tỷ lệ (%) giữa tổng giá trị khối lượng các công việc đã hoàn thành từ đầu năm (luỹ kế) đến thời điểm báo cáo so với tổng giá trị khối lượng các công việc của năm kế hoạch. |
| Giải ngân trong tháng | Xem mục Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Giải ngân vốn đối ứng (Phần các quy định chung của các biểu tài chính). |
|  | Đơn vị tiền tệ | Bằng nguyên tệ của nhà tài trợ (được xác định trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi); bằng triệu VNĐ (đối với vốn đối ứng). |
|  | Tỷ giá | Tỷ giá ngoại tệ và VNĐ tại thời điểm báo cáo. |
|  | Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch giải ngân năm do Người có thẩm quyền của Việt Nam giao theo từng nguồn vốn. |
|  | Kế hoạch tới thời điểm báo cáo | Lũy kế phần kế hoạch giải ngân tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo |
|  | Giải ngân trong tháng | Giá trị giải ngân trong tháng báo cáo của từng nguồn vốn theo nguyên tệ của nhà tài trợ (NTT1, NTT2...) và triệu VNĐ (đối với vốn đối ứng). |
|  | Lũy kế từ đầu năm | Tổng giá trị giải ngân lũy kế từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn. |
|  | Tỷ lệ (%) đạt được so với kế hoạch | Tỷ lệ (%) tổng giá trị giải ngân lũy kế từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo so với Kế hoạch giải ngân được giao theo từng nguồn vốn [(7) = (6)/(4)]. |
|  | Luỹ kế giải ngân | Tổng giá trị giải ngân luỹ kế từ khi bắt đầu dự án đến thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn. |
|  | Tổng giải ngân trong tháng quy đổi ra VNĐ | Tổng giá trị giải ngân trong tháng báo cáo được quy đổi ra VNĐ. Đơn vị tính là triệu VNĐ (ô dưới dòng cuối của cột 6). Sử dụng tỷ giá nguyên tệ/VNĐ tại thời điểm báo cáo để quy đổi. |
| Tóm tắt các kết quả đạt được | Báo cáo tóm tắt các đầu ra và các hoạt động quan trọng đã đạt được trong tháng báo cáo. |
| Các vướng mắc (nếu có) | Bao gồm: (1) các vướng mắc mới nảy sinh và (2) các vướng mắc trước đây. Mô tả tóm tắt các vướng mắc liên quan tới vấn đề giải ngân, đấu thầu, hợp đồng, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả việc đền bù, tái định cư), môi trường và các vấn đề khác. Với mỗi vướng mắc mới cần xác định rõ cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết (trước ngày... tháng... năm…). Với mỗi vướng mắc trước đây cần nêu lên thực trạng giải quyết (nếu đã giải quyết cần ghi ngày... tháng ... năm... đã giải quyết; nếu chưa giải quyết cần ghi thời hạn mới phải giải quyết. Đối với các vướng mắc chưa được giải quyết, ngoài việc mô tả vướng mắc, đề nghị viết kèm lý do tại sao các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. |
| II. | Mã vướng mắc | 1 | Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) |
|  |  | 2 | Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng liên quan |
|  |  | 3 | Về nhân sự quản lý dự án |
|  |  | 4 | Về phương tiện vật chất, tài chính cho hoạt động của Ban QLDA |
|  |  | 5 | Về nội dung thiết kế dự án |
|  |  | 6 | Về dự toán |
|  |  | 7,1 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến chính sách của nhà tài trợ |
|  |  | 7,2 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến sự phối hợp của chính quyền sở tại |
|  |  | 7,3 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến người sử dụng đất |
|  |  | 8,1 | Về đấu thầu/mua sắm - Phê duyệt kế hoạch |
|  |  | 8,2 | Về đấu thầu/mua sắm - Quá trình đấu thầu |
|  |  | 8,3 | Về đấu thầu/mua sắm - Phê duyệt kết quả |
|  |  | 9 | Về vốn đối ứng |
|  |  | 10,1 | Về giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi - Liên quan đến các cơ quan Việt Nam |
|  |  | 10,2 | Về giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi - Liên quan đến Nhà tài trợ |
|  |  | 11 | Về thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng |
|  |  | 12 | Về hạch toán, chi phí xây dựng |
|  |  | 13 | Về thuế và phí |
|  |  | 14 | Về hải quan, xuất nhập khẩu |
|  |  | 15,1 | Điều chỉnh - Điều chỉnh thay đổi mục tiêu |
|  |  | 15,2 | Điều chỉnh vốn |
|  |  | 15,3 | Điều chỉnh - Điều chỉnh khác |
|  |  | 16 | Các rủi ro nghiêm trọng |
| IV. Các khuyến nghị (nếu có) | Tóm tắt các khuyến nghị chưa được phản hồi từ những lần báo cáo trước. Đề đạt các khuyến nghị mới nhằm giải quyết các vướng mắc chủ yếu hoặc để đạt được các kết quả và những thay đổi. |
| Thời hạn xử lý | Với từng khuyến nghị cần nêu rõ thời hạn yêu cầu có phản hồi từ cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. |
| V. Các vấn đề khác (nếu có) | Tóm tắt các vấn đề chưa được đề cập ở trên, ví dụ như tình hình thực hiện các Điều khoản và Điều kiện ràng buộc. |

Mẫu IV-GSĐG 2

(Tên Cơ quan chủ quản)             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Chủ dự án)                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________                                            ____________________

Số:    /BCGSĐG                                     ............, ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Quý.....năm.........)

Kính gửi:

1. Thông tin cơ bản

1.1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

1.2. Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

1.3. Mã chương trình, dự án:

1.4. Tên nhà tài trợ:

1.5. Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:

2. Tình hình thực hiện chương trình, dự án

2.1. Tiến độ thực hiện chương trình, dự án

a) Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện trong quý;

b) Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm - So sánh với kế hoạch năm;

c) Luỹ kế khối lượng giá trị các công việc từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo.

2.2. Tình hình giải ngân

a) Tổng giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng trong Quý (quy đổi ra triệu VNĐ);

b) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu năm đến thời điểm báo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ) - So sánh với kế hoạch năm;

c) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo (quy đổi ra triệu VNĐ);

Số liệu giải ngân nêu tại điểm a), b) và c) tại Mục 1.2 phân theo tính chất chi (XDCB, HCSN, HTNS, CVL) đối với ODA và vốn vay ưu đãi, phân theo nguồn (cấp phát từ ngân sách Trung ương, ngân sách do địa phương tự cân đối, ngân sách do chủ dự án tự bố trí, đóng góp của người hưởng thụ) đối với vốn đối ứng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện dự án và công tác giám sát, đánh giá dự án

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong Quý báo cáo. Nêu các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp (nếu có).

3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá dự án: Tổ chức và thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án của chủ dự án. Nêu các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp (nếu có).

(Chi tiết về thực hiện tiến độ dự án; kết quả giải ngân; đấu thầu và thực hiện hợp đồng; các vấn đề về giải phóng mặt bằng và môi trường,... được báo cáo tại các biểu kèm theo – từ Phụ đính GSĐG 2.1 đến Phụ đính GSĐG 2.8).

CHỦ DỰ ÁN

(ký tên, đóng dấu)

Phụ đính GSĐG 2.1

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

| 1-Tên dự án (tiếng Việt): |  |
| --- | --- |

| 2-Tên dự án (tiếng Anh): |  |
| --- | --- |

| 3-Mã dự án: |  | Mã tiểu dự án |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4-Mã Ngành kinh tế: |  | Mô tả: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5-Mã lĩnh vực ưu tiên: |  |  |
| --- | --- | --- |

| 6-Phương thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi: |  |  |
| --- | --- | --- |

| 7-Địa điểm thực hiện: | Mã tỉnh | Tên tỉnh |
| --- | --- | --- |

| 8-Nhà tài trợ: |  |
| --- | --- |
| Nhà tài trợ chính: |  |
| Nhà tài trợ khác (nếu có): | Mã Nhà tài trợ | Tên Nhà tài trợ |

| 9-Cơ quan chủ quản |  |
| --- | --- |
| Tên Cơ quan: |  |
| Người liên hệ trực tiếp: |  | Chức vụ: |  |
| Địa chỉ: |  |
| Điện thoại: |  | Fax: |  |
| Email: |  |
| Các cơ quan đồng thực hiện |  |

| 10-Chủ dự án |  |
| --- | --- |
| Tên Cơ quan: |  |
| Người liên hệ trực tiếp: |  | Chức vụ: |  |
| Địa chỉ: |  |
| Điện thoại: |  | Fax: |  |
| Email: |  |

| 11-Ban quản lý dự án |  |
| --- | --- |
| Tên BQLDA: |  |
| Tên Giám đốc BQLDA: |  |
| Địa chỉ: |  |
| Điện thoại: |  | Fax: |  |
| Email: |  |

| 12-Các mốc thời gian |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày CPVN cho phép đầu tư: |  |  |

| Ngày CPVN phê duyệt quyết định đầu tư | Hợp phần/ tiểu dự án | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- |

Các mốc thời gian khác

|  | Nhà tài trợ | Số ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Ngày phê duyệt dự án | Ngày ký ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Ngày hiệu lực | Ngày kết thúc | Ngày kết thúc điều chỉnh (nếu có) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13-Nguồn vốn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng số:: |  | Triệu VNĐ |
| Tương đương: |  | Nguyên tệ |
| Tỷ giá: | 1 Nguyên tệ = |  | USD |
|  | 1 USD = |  | VNĐ |

| 13.1 Vốn ODA và vốn vay ưu đãi |  |
| --- | --- |
| Tổng số:: |  | triệu VNĐ |
| Vốn vay: |  | triệu VNĐ |
| Viện trợ không hoàn lại:: |  | triệu VNĐ |

| Nhà tài trợ | Số ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá* | Vốn vay | Không hoàn lại | Tổng cộng | Tổng quy đổi ra Tr.VNĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng quy đổi ra VNĐ |  |
| *Tỷ giá nêu theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi hoặc Văn kiện Dự án |

| Điều kiện vốn vay: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ | Số ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Thời hạn trả (năm) | Thời gian ân hạn (năm) | Lãi suất (%/năm) | Phí cam kết (%/năm) |
|  |  |  |  | Trong thời gian ân hạn | Sau thời gian ân hạn |  |

| Cơ chế trong nước đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi (triệu VNĐ) |
| --- |
|  | - Cho vay lại |  | triệu VNĐ |
|  | - Cấp phát |  | triệu VNĐ |

| 13.2 Vốn Đối ứng |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng số:: |  | triệu VNĐ |
| Tương đương: |  | nguyên tệ |
| Tỷ giá: | 1 nguyên tệ = |  | USD |

| Bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ngân sách nhà nước cấp (triệu VNĐ) |  |  |  |
|  |  |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách Địa phương | Tổng |
|  |  | Xây dựng cơ bản |  |  |  |
|  |  | Hành chính sự nghiệp |  |  |  |
|  |  | Tổng |  |  |  |
|  | 2. Chủ dự án tự cân đối (triệu VNĐ): |  |  |  |
|  | 3. Huy động từ các nguồn khác (triệu VNĐ): |  |  |  |

14-Mô tả tóm tắt dự án:

15-Các thay đổi trong quá trình thực hiện

| 1/Điều chỉnh vốn dự án |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn | Ngày điều chỉnh | Số văn bản điều chỉnh | Đơn vị tiền tệ | Tổng vốn sau khi điều chỉnh | Tỷ giá* | Quy đổi ra tr. VNĐ |
| Tổng cộng |  |
| *Tỷ giá tại thời điểm điều chỉnh |  |  |  |  |

16-Các thông tin điều chỉnh khác (về địa điểm thực hiện, mô tả dự án ...)

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.2

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Quý …năm …

| 1-Tên dự án (tiếng Việt): |  |
| --- | --- |

| 2-Tên dự án (tiếng Anh): |  |
| --- | --- |

| 3-Mã dự án: |  | Mã tiểu dự án |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4-Mã Ngành kinh tế: |  | Mô tả: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5-Mã lĩnh vực ưu tiên: |  |  |
| --- | --- | --- |

| 6-Phương thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi: |  |  |
| --- | --- | --- |

I/ Tình hình thực hiện

1/ Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với KH năm(%):

2/ Giải ngân trong quý:

| Nguồn vốn | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá | Giải ngân trong năm | Lũy kế giải ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch tới thời điểm báo cáo | Giải ngân trong tháng | Lũy kế từ đầu năm | Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4) | (9) |
| Vốn ODA và vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hành chính sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hỗ trợ ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cho vay lại |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vốn đối ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSTW cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSĐP tự cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chủ dự án tự cân đối |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huy động từ các nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tổng giải ngân trong quý quy đổi ra triệu VNĐ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II/ Tóm tắt các kết quả đạt được

III/ Các vướng mắc

| STT | Mã vướng mắc | Loại vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Cơ quan giải quyết | Thời hạn giải quyết | Tình trạng giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đã giải quyết/Ngày | Chưa giải quyết/ Thời hạn mới |

IV/ Các khuyến nghị (nếu có)

| STT | Khuyến nghị | Hạn xử lý |
| --- | --- | --- |

V/ Các vấn đề khác (nếu có)

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.3

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

| NHÀ TÀI TRỢ |  |
| --- | --- |

Quý … năm …

| Đơn vị tính: |  |
| --- | --- |

| Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu | Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12/năm trước | Giải ngân trong năm | Tổng cộng cho dự án |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Tổng cộng giải ngân trong năm |  |
|  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch giải ngân năm | Lũy kế thực tế giải ngân từ đầu năm | Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%) | Tồng vốn đã ký | Lũy kế thực tế iải ngân từ đầu dự án | Tỷ lệ giải ngân (%) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(4+6+8+10) | (13)= (12)/(11) | (14) | (15)=(2)+(12) | (16)= (15)/ (14) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ giá |  |  |  |  |  |  |  | Tỷ giá trung bình: |  |  |
| Tổng quy đổi ra triệu VND: |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.4

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG

Quý … năm …

| Đơn vị tính: | Triệu VNĐ |
| --- | --- |

| Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu | Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12/năm trước | Giải ngân trong năm | Tổng cộng cho dự án |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Tổng cộng giải ngân trong năm |  |
|  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch giải ngân năm | Lũy kế thực tế giải ngân từ đầu năm | Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%) | Tồng vốn đã ký | Lũy kế thực tế iải ngân từ đầu dự án | Tỷ lệ giải ngân (%) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(4+6+8+10) | (13)= (12)/(11) | (14) | (15)=(2)+(12) | (16)= (15)/ (14) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.5

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Quý … năm …

| TT | Số hiệu gói thầu | Số hiệu hợp đồng | Tên hợp đồng | Tên nhà thầu/tư vấn | Ngày ký hợp đồng | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá | Hợp đồng ban đầu | Hợp đồng điều chỉnh | Ngày hoàn thành thực tế | Khối lượng công việc đã thực hiện (%) | Nguồn vốn | Giá trị đã thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ) | Ngày hoàn thành | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ) | Ngày hoàn thành |  | Quý báo cáo | Luỹ kế từ đầu năm | Luỹ kế từ khi ký hợp đồng |  | Quý báo cáo | Luỹ kế từ đầu năm | Luỹ kế từ khi ký hợp đồng |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.6

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Quý … năm …

| TT | Tên dự án, tiểu dự án, gói thầu, địa điểm | Ngày CPVN phê duyệt Phương án đền bù GPMB&TĐC | Chi phí vốn thực hiện Phương án đền bù GPMB&TĐC (triệu VNĐ) | Ngày hoàn thành đền bù bàn giao mặt bằng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Đã chi trong quý | Lũy kế chi từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch | Thực tế |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.7

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

THÔNG TIN CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quý … năm …

| TT | Tên dự án, tiểu dự án, gói thầu, địa điểm | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường | Mô tả tóm tắt những vấn đề về môi trường | Các biện pháp khắc phục | Ngày bắt đầu thực hiện các biện pháp khắc phục | Ngày hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày Nhà tài trợ thông qua Báo cáo | Ngày CPVN phê duyệt Báo cáo |  |  |  |  |
|  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế |  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 2.8

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

Quý … năm …

| Nội dung | Chỉ số đo lường | Đơn vị tính | Số liệu nền | Luỹ kế đến đầu năm | Thực hiện trong năm | Lũy kế từ đầu dự án | Mục tiêu cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Lũy kế |  |  |
|  |  |  | Giá trị | Ngày ghi nhận |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)= (7+9+ 11+13) | (16)= (8+10+ 12+14) | (17)= (6+15) | (18)= (6+16) | (19) |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

# BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ  SỬ DỤNG

# TRONG CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO TẠI CÁC PHỤ ĐÍNH

# KÈM THEO PHỤ LỤC IV-GSĐG 2

---------------------------------------------------------

### Phụ đính GSĐG 2.1

### Thông tin cơ bản về dự án

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất báo cáo Phụ đính GSĐG 2.1 | Phụ đính GSĐG 2.1 tóm tắt các thông tin cơ bản về chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi (sau đây viết tắt là dự án) Các thông tin này thường không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện dự án và chỉ cần lập và báo cáo một lần sau khi Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi có hiệu lực. Chỉ lập và gửi lại khi có quyết định bổ sung, sửa đổi bằng văn bản của Người có thẩm quyền của Việt Nam và Nhà tài trợ. Người có thẩm quyền của Việt Nam là người đứng đầu cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết sự việc, vấn đề liên quan. |
| Cơ quan chủ quản | Xem Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. (Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi chính là cơ quan quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư hoặc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật). |
| Chủ dự án | Xem Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. |
| Tên dự án (tiếng Việt) | Tên của dự án được sử dụng trong Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án được người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. |
| Tên dự án (tiếng Anh) | Tên của dự án được sử dụng trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký giữa CPVN và nhà tài trợ (tiếng Anh). |
| Mã dự án | Mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính. |
| Mã tiểu dự án | Trường hợp dự án thuộc loại “Chương trình, dự án ô”, thì Chủ dự án thành phần/Chủ tiểu dự án sử dụng Phụ đính GSĐG 1.1 để gửi Báo cáo cho Ban Quản lý dự án của cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung (còn gọi là Ban QLDA Trung ương) thì phải điền Mã tiểu dự án. Mã tiểu dự án do Ban Quản lý dự án của cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung và Chủ tiểu dự án thống nhất đặt. “Chương trình, dự án ô”: Xem Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. |
| Mã ngành kinh tế | Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). Có thể lấy mã ngành chi tiết đến ngành cấp 2. |
| Mã lĩnh vực ưu tiên | Lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của dự án là 1 trong số 9 lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi quy định tại Điều 7 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. Số hiệu Mã lĩnh vực ưu tiên: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ,... Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội,… Khoa học và công nghệ Phát triển nông nghiệp và nông thôn,... Tăng cường năng lực và thể chế... Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên... Hỗ trợ thúc đẩy thương mại và đầu tư.... Hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia... 9. Một số lĩnh vực ưu tiên khác |
| Phương thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi | Hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ chương trình, hỗ trợ dự án, viện trợ phi dự án. |
| Địa điểm thực hiện | Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự án được thực hiện như đã quy định trong Quyết định đầu tư, Văn kiện dự án. |
|  | Mã tỉnh | Danh sách Mã tỉnh sau được xây dựng dựa trên mã điện thoại của tỉnh, thành phố: |
|  |  | 0 | Liên tỉnh | 1 | Toàn quốc |
|  |  | 76 | An Giang | 20 | Lào Cai |
|  |  | 64 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 | Long An |
|  |  | 240 | Bắc Giang | 350 | Nam Định |
|  |  | 281 | Bắc Kạn | 38 | Nghệ An |
|  |  | 781 | Bạc Liêu | 30 | Ninh Bình |
|  |  | 241 | Bắc Ninh | 68 | Ninh Thuận |
|  |  | 75 | Bến Tre | 210 | Phú Thọ |
|  |  | 56 | Bình Định | 57 | Phú Yên |
|  |  | 650 | Bình Dương | 52 | Quảng Bình |
|  |  | 651 | Bình Phước | 510 | Quảng Nam |
|  |  | 62 | Bình Thuận | 55 | Quảng Ngãi |
|  |  | 780 | Cà Mau | 33 | Quảng Ninh |
|  |  | 26 | Cao Bằng | 53 | Quảng Trị |
|  |  | 500 | Đắk Lắk | 79 | Sóc Trăng |
|  |  | 501 | Đăk Nông | 22 | Sơn La |
|  |  | 230 | Điện Biên | 66 | Tây Ninh |
|  |  | 61 | Đồng Nai | 36 | Thái Bình |
|  |  | 67 | Đồng Tháp | 280 | Thái Nguyên |
|  |  | 59 | Gia Lai | 37 | Thanh Hoá |
|  |  | 19 | Hà Giang | 54 | Thừa Thiên Huế |
|  |  | 351 | Hà Nam | 73 | Tiền Giang |
|  |  | 39 | Hà Tĩnh | 710 | TP Cần Thơ |
|  |  | 320 | Hải Dương | 511 | TP Đà Nẵng |
|  |  | 711 | Hậu Giang | 4 | TP Hà Nội |
|  |  | 18 | Hòa Bình | 31 | TP Hải Phòng |
|  |  | 321 | Hưng Yên | 8 | TP Hồ Chí Minh |
|  |  | 58 | Khánh Hòa | 74 | Trà Vinh |
|  |  | 77 | Kiên Giang | 27 | Tuyên Quang |
|  |  | 60 | Kon Tum | 70 | Vĩnh Long |
|  |  | 231 | Lai Châu | 211 | Vĩnh Phúc |
|  |  | 63 | Lâm Đồng | 29 | Yên Bái |
|  |  | 25 | Lạng Sơn |  |  |
| Nhà tài trợ (NTT) | Các tổ chức tài trợ quốc tế hoặc đại diện của Chính phủ nước ngoài với vai trò là một bên ký Hiệp định. |
|  | Nhà tài trợ chính | Nhà tài trợ cung cấp phần lớn khoản vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho dự án, hay được các nhà tài trợ cùng tham gia đồng tài trợ cử làm nhà tài trợ chính. |
|  | Nhà tài trợ khác (nếu có) | Nhà tài trợ hoặc nhiều nhà tài trợ cùng tham gia (đồng tài trợ) cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho dự án nhưng không phải là nhà tài trợ chính. |
| Cơ quan chủ quản | Điền tên cơ quan chủ quản, tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, fax và email của người liên hệ (người được cơ quan chủ quản giao nhiệm vụ làm đầu mối quản lý Dự án). |
|  | Cơ quan đồng thực hiện | Nếu trong Quyết định Đầu tư hoặc Văn kiện dự án có giao nhiệm vụ cho 2 hoặc hơn 2 cơ quan thực hiện dự án (đồng thực hiện) thì liệt kê tên các cơ quan này. |
| Chủ dự án | Điền tên chủ dự án, tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, fax và email của người liên hệ (người được chủ dự án giao nhiệm vụ làm đầu mối quản lý dự án). |
| Ban quản lý dự án | Xem Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Điền tên đầy đủ của Ban QLDA (theo Quyết định thành lập Ban QLDA), tên của Giám đốc Ban QLDA, địa chỉ, điện thoại, Fax, Email của Giám đốc Ban QLDA. |
| Ngày Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư | Ngày ghi trên Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án do người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. |
| Ngày Chính phủ Việt Nam phê duyệt quyết định đầu tư | Ngày ghi trên Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án do người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. |
| Ngày nhà tài trợ phê duyệt dự án | Ngày nhà tài trợ chính và các nhà tài trợ khác cùng tham gia (đồng tài trợ) phê duyệt dự án. |
| Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Xem Mục b) Khoản 19 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. |
| Ngày ký ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Ngày Chính phủ Việt Nam (CPVN) và nhà tài trợ (NTT chính và các NTT đồng tài trợ) ký ĐƯQT cụ thể (Hiệp định) về ODA và vốn vay ưu đãi (trường hợp cá biệt: một số dự án quy mô lớn do JBIC tài trợ thông qua nhiều Hiệp định vay vốn cần liệt kê tất cả các ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký theo thứ tự thời gian). |
| Ngày hiệu lực | Ngày mà khoản tài trợ theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi có hiệu lực (bên vay, bên nhận có thể rút vốn). |
| Ngày kết thúc | Ngày mà khoản tài trợ theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký hết hiệu lực (bên vay, bên nhận hết quyền rút vốn). |
| Ngày kết thúc đã điều chỉnh (nếu có) | Ngày kết thúc được điều chỉnh theo Văn bản điều chỉnh ký kết giữa Người có thẩm quyền của Việt Nam và NTT. |
| Nguồn vốn |  |
|  | Tổng số | Tổng vốn dự án (bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng) được ghi trong Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án. Đơn vị tính là Triệu VNĐ. |
|  | Tương đương (ngoại tệ) | Tổng vốn dự án (bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng) được quy đổi ra ngoại tệ (nguyên tệ) |
|  | Tỷ giá (tại thời điểm ký Quyết định đầu tư) | Liệt kê các tỷ giá sau tại thời điểm phê duyệt Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án: Tỷ giá giữa USD và VNĐ Tỷ giá giữa USD và đồng ngoại tệ quy đổi |
| Vốn ODA và vốn vay ưu đãi |  |
|  | Tổng số | Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do NTT cung cấp (ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký giữa NTT và Việt Nam) được quy đổi ra VNĐ. Đơn vị tính là Triệu VNĐ. |
|  | Vốn vay | Tổng số ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA/vốn vay ưu đãi được quy đổi ra VNĐ. Đơn vị tính là Triệu VNĐ. |
|  | Viện trợ không hoàn lại | Tổng số ODA viện trợ không hoàn lại ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi được quy đổi ra VNĐ. Đơn vị tính là Triệu VNĐ. |
|  | Số ĐƯQT cụ thể về ODA/vốn vay ưu đãi | Điền số hiệu ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi (Hiệp định) đã ký giữa CPVN và (các) NTT |
|  | Đơn vị tiền tệ | Nguyên tệ của NTT nêu trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký giữa CPVN và (các) NTT (trường hợp ADB và WB, sử dụng đơn vị ngoại tệ là SDR; EU và các nước thành viên EU sử dụng đơn vị ngoại tệ là EUR). |
|  | Tỷ giá * | Tỷ giá giữa đồng nguyên tệ (đơn vị ngoại tệ ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA/vốn vay ưu đãi) và đồng Việt Nam tại thời điểm ký kết. |
|  | Tổng quy đổi ra VNĐ | Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của (các) nhà tài trợ quy đổi ra đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá tại thời điểm ký ĐƯQT cụ thể về ODA/vốn vay ưu đãi. |
| Điều kiện vốn vay |  |
|  | Thời hạn trả nợ (năm) | Thời gian tính theo năm được ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi mà Việt Nam phải trả nợ khoản vay (bao gồm cả gốc và lãi) cho nhà tài trợ. |
|  | Thời gian ân hạn (năm) | Thời gian tính theo năm (hoặc theo tháng) được ghi trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi mà Việt Nam không phải trả nợ gốc đối với phần ODA vốn vay và vốn vay ưu đãi đã được giải ngân. |
|  | Lãi suất (%/năm) | Tỷ lệ phần trăm theo năm (%/năm) mà Việt Nam phải trả cho nhà tài trợ đối với số vốn vay đã được giải ngân. Trong một số trường hợp, khoản vay áp dụng các lãi suất thay đổi thì ghi theo lãi suất đã xác định trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi. Trường hợp NTT phân chia lãi suất thành: (i) Lãi suất trong thời gian ân hạn (áp dụng trong thời gian ân hạn); và (ii) Lãi suất sau thời gian ân hạn (áp dụng từ sau khi hết thời gian ân hạn); thì điền các lãi suất này vào cột tương ứng. |
|  | Phí cam kết (%/năm) | Tỷ lệ phần trăm theo năm (%/năm) mà Việt Nam phải trả cho nhà tài trợ đối với số tiền còn lại (chưa được giải ngân) trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi. |
| Cơ chế trong nước đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi | Theo thỏa thuận giữa CPVN và Nhà tài trợ tại ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết |
|  | Cho vay lại | Toàn bộ hoặc một phần vốn cho dự án theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký được CPVN thông qua Bộ Tài chính cho Chủ dự án (là doanh nghiệp nhà nước) vay lại để thực hiện dự án theo điều kiện cho vay lại được Nhà tài trợ chấp thuận. |
|  | Cấp phát | Toàn bộ hoặc một phần vốn cho dự án theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký được Ngân sách nhà nước cấp cho Chủ dự án để thực hiện dự án theo cơ chế Ngân sách Nhà nước cấp phát |
| Vốn Đối ứng | Xem Khoản 21 Điều 4 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ |
| Tổng số | Tổng vốn đối ứng CPVN cam kết tài trợ trong Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án (chỉ tính giá trị vốn đối ứng bằng tiền mặt không tính các khoản đối ứng bằng hiện vật như nhà, xe, thiết bị văn phòng,… sẵn có của chủ dự án phục vụ công tác quản lý dự án). |
| Tương đương | Tổng số vốn đối ứng của dự án (đã được ghi trong Quyết định phê duyệt văn kiện dự án) quy đổi ra ngoại tệ của nhà tài trợ chính (trường hợp ADB và WB, sử dụng đơn vị ngoại tệ là SDR; EU và các nước thành viên EU sử dụng đơn vị ngoại tệ là EUR) tại thời điểm ký Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án. |
| Tỷ giá | Tỷ giá giữa ngoại tệ và VNĐ tại thời điểm ký ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi hoặc trong Văn kiện dự án. |
| Mô tả tóm tắt dự án | Tóm tắt ý nghĩa quan trọng của dự án ODA và vốn vay ưu đãi đối với xã hội, các hoạt động dự kiến, các đầu ra và những lợi ích lâu dài đối với các đối tượng thụ hưởng cuối cùng. Tóm tắt này cũng cố gắng thể hiện mức độ phù hợp của dự án đối với các chính sách phát triển ngành, vùng của Chính phủ, chính sách của nhà tài trợ có liên quan. |
| Điều chỉnh vốn dự án |  |
|  | Ngày điều chỉnh (nếu có) | Ngày CPVN hoặc Người có thẩm quyền của Việt Nam và Nhà tài trợ ký Văn bản điều chỉnh vốn của dự án. |
|  | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi (đã được điều chỉnh) | Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được điều chỉnh (theo đơn vị tiền tệ của ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi) được thể hiện trong Văn bản điều chỉnh vốn của dự án đã được ký giữa Nhà tài trợ và CPVN. Liệt kê theo nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của (từng) nhà tài trợ (nếu có điều chỉnh vốn). |
|  | Quy đổi ra VNĐ | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã điều chỉnh của (từng) nhà tài trợ được quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm Văn bản điều chỉnh được ký kết giữa CPVN và Nhà tài trợ. |

Phụ đính GSĐG  2.2

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất báo cáo Phụ đính GSĐG 2.2 | Biểu Phụ đính GSĐG 2.2 cập nhật theo theo quý bao gồm các tóm tắt về tiến độ thực hiện dự án, chỉ ra các kết quả, những thay đổi quan trọng và những khó khăn vướng mắc đã gặp trong kỳ báo cáo cũng như cơ hội đưa ra các hành động cần thiết để giải quyết các vấn đề đó. Biểu này được lập và gửi hàng quý đối với tất cả các loại dự án. |
| Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với Kế hoạch năm (%) | Tỷ lệ (%) giữa tổng giá trị khối lượng các công việc đã hoàn thành từ đầu năm (luỹ kế) so với tổng giá trị khối lượng các công việc của năm kế hoạch. |
| Giải ngân trong quý | Xem mục Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Giải ngân vốn đối ứng (Phần các quy định chung của các biểu tài chính). |
|  | Đơn vị tiền tệ | Bằng nguyên tệ của nhà tài trợ (vốn ODA và vốn vay ưu đãi); bằng triệu VNĐ (vốn đối ứng). |
|  | Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch giải ngân năm của dự án do Người có thẩm quyền của Việt Nam giao theo từng nguồn vốn. |
|  | Kế hoạch tới thời điểm báo cáo | Lũy kế phần kế hoạch giải ngân tính từ đầu năm đến thời điểm báo cao |
|  | Giải ngân trong quý | Giá trị giải ngân trong quý báo cáo của từng nguồn vốn theo nguyên tệ của nhà tài trợ (NTT1, NTT2...) và vốn đối ứng (VNĐ). |
|  | Lũy kế từ đầu năm | Tổng giá trị giải ngân lũy kế từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn. |
|  | Tỷ lệ (%) đạt được so với kế hoạch | Tỷ lệ (%) tổng giá trị giải ngân lũy kế từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo so với Kế hoạch giải ngân được giao theo từng nguồn vốn [(8) = (7)/(4)]. |
|  | Luỹ kế giải ngân | Tổng giá trị giải ngân luỹ kế từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn. |
|  | Tổng giải ngân trong quý quy đổi ra VNĐ | Tổng giá trị giải ngân trong quý báo cáo được quy đổi ra VNĐ. Đơn vị tính là triệu VNĐ (ô dưới dòng cuối của cột 6). Sử dụng tỷ giá nguyên tệ/VNĐ tại thời điểm báo cáo để quy đổi. |
| Tóm tắt các kết quả đạt được | Báo cáo tóm tắt các đầu ra và các hoạt động quan trọng đã đạt được trong tháng/quý báo cáo. |
| Các vướng mắc (nếu có) | Bao gồm: (1) các vướng mắc mới nảy sinh và (2) các vướng mắc trước đây. Mô tả tóm tắt các vướng mắc liên quan tới vấn đề giải ngân, đấu thầu, hợp đồng, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả việc đền bù, tái định cư), môi trường và các vấn đề khác. Với mỗi vướng mắc mới cần xác định rõ cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết (trước ngày… tháng... năm…). Với mỗi vướng mắc trước đây cần nêu lên thực trạng giải quyết (nếu đã giải quyết cần ghi ngày… tháng… năm… đã giải quyết; nếu chưa giải quyết cần ghi thời hạn mới phải giải quyết. Đối với các vướng mắc chưa được giải quyết, ngoài việc mô tả vướng mắc, đề nghị viết kèm lý do tại sao các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. |
|  | Mã vướng mắc | 1 | Về chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA |
|  |  | 2 | Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng liên quan |
|  |  | 3 | Về nhân sự quản lý dự án |
|  |  | 4 | Về phương tiện vật chất, tài chính cho hoạt động của Ban QLDA |
|  |  | 5 | Về nội dung thiết kế dự án |
|  |  | 6 | Về dự toán |
|  |  | 7.1 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến chính sách của nhà tài trợ |
|  |  | 7.2 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến sự phối hợp của chính quyền sở tại |
|  |  | 7.3 | Về giải phóng mặt bằng - Liên quan đến người sử dụng đất |
|  |  | 8.1 | Về đấu thầu/mua sắm - Phê duyệt kế hoạch |
|  |  | 8.2 | Về đấu thầu/mua sắm - Quá trình đấu thầu |
|  |  | 8.3 | Về đấu thầu/mua sắm - Phê duyệt kết quả |
|  |  | 9 | Về vốn đối ứng |
|  |  | 10.1 | Về giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi - Liên quan đến các cơ quan Việt Nam |
|  |  | 10.2 | Về giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi - Liên quan đến Nhà tài trợ |
|  |  | 11 | Về thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng |
|  |  | 12 | Về hạch toán, chi phí xây dựng |
|  |  | 13 | Về thuế |
|  |  | 14 | Về hải quan, xuất nhập khẩu |
|  |  | 15.1 | Điều chỉnh - Điều chỉnh thay đổi mục tiêu |
|  |  | 15.2 | Điều chỉnh vốn |
|  |  | 15.3 | Điều chỉnh - Điều chỉnh khác |
|  |  | 16 | Các rủi ro nghiêm trọng |
| Các khuyến nghị (nếu có) | Tóm tắt các khuyến nghị chưa được phản hồi từ những lần báo cáo trước. Đề đạt các khuyến nghị mới nhằm giải quyết các vướng mắc chủ yếu hoặc để đạt được các kết quả và những thay đổi. |
| Thời hạn xử lý | Với từng khuyến nghị cần nêu rõ thời hạn yêu cầu có phản hồi từ cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. |
| Các vấn đề khác (nếu có) | Tóm tắt các vấn đề chưa được đề cập ở trên. |

## Các quy định chung của các biểu tài chính

| Đơn vị tính | Ngoại tệ: Đơn vị nguyên tệ (ví dụ: SDR, USD, EUR) VNĐ: Triệu (1.000.000) VNĐ Thống nhất về sử dụng dấu phẩy (,) và dấu chấm (.): (i) Với báo cáo bằng Tiếng Việt + Dấu chấm ngăn cách hàng nghìn + Dấu phẩy ngăn cách phần số nguyên và số thập phân + Ví dụ: 1.000.000,00 VNĐ được hiểu là 1 triệu Việt Nam Đồng chẵn (ii)Với báo cáo bằng Tiếng Anh + Dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn + Dấu chấm ngăn cách phần số nguyên và số thập phân + Ví dụ: 1,000,000.00 VNĐ được hiểu là 1 triệu Việt Nam Đồng chẵn |
| --- | --- |
| Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi | Giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được Nhà tài trợ chuyển cho CPVN thông qua Tài khoản Đặc biệt hoặc Tài khoản Tạm ứng của dự án hoặc chuyển trực tiếp cho nhà thầu (theo thông báo rót vốn của NTT). Thời điểm giải ngân là thời điểm vốn được chuyển đi từ tài khoản của Nhà tài trợ vào Tài khoản Đặc biệt hoặc Tài khoản Tạm ứng của dự án hoặc vào tài khoản của nhà thầu. |
| Giải ngân vốn đối ứng | Giá trị vốn đối ứng (bằng tiền VNĐ) được giải ngân (được chi ra từ Tài khoản Vốn đối ứng của dự án) trong kỳ báo cáo. |
| Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch giải ngân hàng năm (bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng) được Người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt để thực hiện dự án |
| Năm tài chính | Được tính từ ngày 01 tháng 01 cho tới ngày 31 tháng 12 hàng năm |

### Phụ đính GSĐG 2.3

### Báo cáo Tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2.3 | Phụ đính GSĐG 2.3 báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, theo dõi tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của dự án so với kế hoạch năm về giải ngân đã được giao. Biểu này được lập và gửi hàng quý theo từng nhà tài trợ của dự án. |
| Đơn vị tính | Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi tính theo loại tiền tệ của NTT được xác định trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký (Hiệp định). |
| Tên hạng mục hay các hoạt động chủ yếu | Mô tả tóm tắt các hạng mục theo cách phân bổ ngân sách dự án đã cam kết trong Hiệp định. Dự án lớn có thể chia nhỏ tiếp đến các gói thầu chính (ví dụ: tư vấn, xây lắp, thiết bị, dự phòng…). |
| Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12/ năm trước | Số luỹ kế vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã giải ngân từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến ngày hoặc 31 tháng 12 năm trước (năm liền trước năm báo cáo) |
| Kế hoạch giải ngân vốn từng quý (Quý I, Quý II…) | Kế hoạch giải ngân dự kiến trong từng quý do Ban QLDA bố trí dựa trên Kế hoạch giải ngân năm vốn ODA và vốn vay ưu đãi được giao |
| Số liệu giải ngân thực tế từng quý (Quý I, Quý II...) | Giá trị giải ngân thực tế vốn ODA và vốn vay ưu đãi từng quý |
| Tổng cộng trong năm |  |
| Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của dự an được Người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt để thực hiện dự án trong năm kế hoạch |
|  | Lũy kế thực tế từ đầu năm | Giá trị giải ngân thực tế lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo. |
|  | Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch năm (%) | Tỷ lệ phần trăm (%) giữa thực tế giải ngân luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo và kế hoạch giải ngân năm |
| Tổng cộng cho dự án |  |
|  | Tổng vốn đã ký | Là tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký (Hiệp định gốc) cộng thêm các khoản điều chỉnh tăng và trừ đi các cấu phần đã cắt bỏ ghi trong Văn bản điều chỉnh đã ký (nếu có). Đây chính là giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã sẵn có để thực hiện dự án (net loan). |
|  | Lũy kế thực tế từ đầu dự án | Giá trị giải ngân thực tế luỹ kế từ khi bắt đầu thực hiện dự án (từ đầu dự án) đến thời điểm báo cáo. |
|  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Tỷ lệ phần trăm (%) giữa giải ngân lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo và tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo Hiệp định. |
| Tổng quy đổi ra VNĐ | Quy đổi ra VNĐ tính theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo. Chỉ quy đổi cho Kế hoạch giải ngân năm, Thực tế giải ngân từ đầu năm, Tổng vốn đã ký và Thực tế giải ngân từ đầu dự án |
| Tỷ giá (tại thời điểm cuối tháng của Quý báo cáo) | Nêu tỷ giá giữa ngoại tệ dùng để báo cáo và VNĐ do Bộ Tài chính công bố vào tháng cuối của Quý báo cáo.Trong trường hợp có nhiều loại ngoại tệ ghi trong Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi, phải cập nhật tất cả các tỷ giá của các loại ngoại tê. Bộ Tài chính công bố tỷ giá hạch toán tháng cho các loại đồng tiền. Có thể truy cập Website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn về xem tỷ giá này. |
| Tỷ giá trung bình | Tỷ giá trung bình tại thời điểm báo cáo, được tính bằng cách chia lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo bằng VNĐ cho lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo bằng ngoại tệ |
| Tỷ giá để tính tại thời điểm 31/12/năm trước | Tỷ giá tại thời điểm 31/12/năm trước chính là tỷ giá trung bình tính tại thời điểm lập báo cáo Quý IV của năm trước (năm liền trước năm báo cáo). |

### Phụ đính GSĐG 2.4

### Báo cáo Tiến độ giải ngân vốn đối ứng

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2.4 | Phụ đính GSĐG 2. 4 cập nhật tiến độ giải ngân thực tế vốn đối ứng hàng quý so với Kế hoạch năm về vốn đối ứng. Phụ đính này lập và gửi hàng quý. |
| Đơn vị tính | Đơn vị tính là triệu VNĐ. |
| Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu | Mô tả tóm tắt các hạng mục theo cách phân bổ ngân sách dự án đã được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt văn kiện dự án. Dự án lớn có thể chia nhỏ tiếp đến các gói thầu chính (ví dụ: tư vấn, xây lắp, thiết bị, dự phòng…). |
| Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12/ năm trước | Số luỹ kế vốn đối ứng đã giải ngân từ khi bắt đầu dự án đến ngày hoặc 31 tháng 12 năm trước (năm liền trước năm báo cáo). |
| Giải ngân trong năm |  |
| Kế hoạch giải ngân vốn đối ứng từng quý (Quý I, Quý II…) | Kế hoạch giải ngân dự kiến trong từng quý do Ban QLDA bố trí dựa trên Kế hoạch giải ngân năm vốn đối ứng được giao. |
| Thực tế giải ngân vốn đối ứng từng quý (Quý I, Quý II…) | Giá trị giải ngân thực tế vốn đối ứng từng quý. |
| Tổng cộng trong năm |  |
| Kế hoạch giải ngân năm | Kế hoạch giải ngân vốn đối ứng của dự án được Người có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt để thực hiện dự án trong năm kế hoạch. |
|  | Lũy kế thực tế từ đầu năm | Giá trị giải ngân thực tế lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo. |
|  | Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch năm (%) | Tỷ lệ phần trăm (%) giữa thực tế giải ngân luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo và kế hoạch giải ngân năm. |
| Tổng cộng cho dự án |  |
| Tổng vốn theo Quyết định đầu tư | Tổng vốn đối ứng CPVN cam kết tài trợ trong Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án (chỉ tính giá trị vốn đối ứng bằng tiền mặt không tính các khoản đối ứng bằng hiện vật như nhà, xe, thiết bị văn phòng… sẵn có của chủ dự án phục vụ công tác quản lý dự án). |
| Lũy kế thực tế từ đầu dự án | Giá trị giải ngân thực tế luỹ kế từ khi bắt đầu thực hiện dự án (từ đầu dự án) đến thời điểm báo cáo. |
| Tỷ lệ giải ngân (%) | Tỷ lệ phần trăm (%) giữa giải ngân vốn đối ứng lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo và tổng vốn đối ứng theo Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án. |

.

### Phụ đính GSĐG  2.5

### Ký kết và thực hiện Hợp đồng

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2.5 | Phụ đính GSĐG 2.5 liệt kê các gói thầu, hợp đồng đã ký với nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn; kết quả thực hiện các hợp đồng trong quý báo cáo (bao gồm các hợp đồng ban đầu và hợp đồng đã điều chỉnh). Phụ đính này lập và gửi hàng quý. |
| Số hiệu gói thầu | Số hiệu gói thầu là duy nhất và được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án, phù hợp với Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án, hoặc theo nguyên tắc ngắn gọn và không trùng lặp. Trong trường hợp một gói thầu bao gồm nhiều hợp đồng, Phụ đính GSĐG 2.5 sẽ liệt kê các hợp đồng này với cùng một ký hiệu gói thầu (trùng ký hiệu). |
| Số hiệu hợp đồng | Số hiệu của Hợp đồng được ký kết. |
| Tên hợp đồng | Tên của Hợp đồng được ký kết. |
| Tên nhà thầu /tư vấn | Tên đầy đủ của nhà thầu, nhà cung ứng, tư vấn trúng thầu đối với từng gói thầu theo kết quả đấu thầu được duyệt (không liệt kê tên các nhà thầu phụ). |
| Ngày ký hợp đồng | Ngày Chủ dự án hoặc Ban QLDA (nếu được ủy quyền) ký hợp đồng với Nhà thầu, tư vấn trúng thầu. |
| Đơn vị tiền tệ | Các loại tiền sử dụng trong gói thầu được liệt kê chi tiết. |
| Tỷ giá | Tỷ giá tại thời điểm ký Hợp đồng. (Các) Tỷ giá được liệt kê theo các loại tiền có trong Hợp đồng. |
| Hợp đồng ban đầu |  |
|  | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng ký kết. Giá trị hợp đồng được liệt kê chi tiết theo các loại tiền tệ trong gói thầu. |
|  | Giá trị hợp đồng (triệu VNĐ) | Giá trị hợp đồng đuợc quy đổi ra triệu VNĐ (theo tỷ giá tại thời điểm ký hợp đồng). Lưu ý: giá trị này chỉ phục vụ mục đích theo dõi, không phải là giá trị gốc của gói thầu. Ví dụ: Giá gói thầu là 100 USD và 2.000.000 VNĐ, ta có giá trị gói thầu quy đổi tương đương 4.000.000 VNĐ (theo tỷ giá 1USD=20.000 VNĐ). |
|  | Ngày hoàn thành | Ngày hoàn thành hợp đồng được quy định trong hợp đồng gốc. |
| Hợp đồng điều chỉnh |  |
|  | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng đã được điều chỉnh theo văn bản được ký kết chi tiết theo các loại tiền tệ trong gói thầu. |
|  | Giá trị hợp đồng (triệu VNĐ) | Giá trị hợp đồng đã được điều chỉnh được quy đổi ra triệu VNĐ (theo tỷ giá tại thời điểm ký Hợp đồng) |
|  | Ngày hoàn thành | Ngày hoàn thành hợp đồng đã được điều chỉnh theo văn bản được ký giữa chủ dự án hoặc Ban QLDA và Nhà thầu, Nhà cung ứng, Tư vấn. |
| Ngày hoàn thành thực tế | Ngày mà Nhà thầu, Nhà cung ứng, Tư vấn về căn bản đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng công trình, các công việc phải được hoàn thành và công trình bàn giao cho chủ dự án, ban QLDA. Ngày toàn bộ công việc của hợp đồng được nghiệm thu bằng văn bản giữa chủ dự án hoặc Ban QLDA và Nhà thầu và các yêu cầu thanh toán đã được thực hiện. |
| Khối lượng công việc đã thực hiện (%) | Giá trị khối lượng công việc thực hiện được ước lượng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên toàn bộ giá trị khối lượng công việc của hợp đồng (hoặc hợp đồng đã được điều chỉnh). Khối lượng này được báo cáo theo từng quý, Luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Luỹ kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo. |
| Nguồn vốn | Nguồn vốn được (vốn nhà tài trợ hoặc vốn đối ứng) sử dụng để thanh toán cho nhà thầu, nhà cung ứng, tư vấn. |
| Giá trị đã thanh toán | Giá trị bằng (các loại) tiền tệ đã thanh toán thực tế cho nhà thầu thực hiện Hợp đồng theo đúng Hợp đồng. Giá trị này được báo cáo theo từng quý, luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, luỹ kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo và chi tiết theo từng đơn vị tiền tệ sử dụng trong Hợp đồng ký kết. |

### Phụ đính GSĐG 2.6

### Thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2. 6 | Phụ đính GSĐG 2.6 cung cấp thông tin về tiến độ lập và phê duyệt và thực hiện Phương án đền bù gỉải phóng mặt bằng, tái định cư. Biểu này được lập và báo cáo hàng quý. |
| Tên dự án, tiểu dự án, gói thầu, địa điểm | Tên Dự án: tham chiếu “Tên Dự án” trong Biểu Phụ đính GSĐG 2.1. Tên Tiểu dự án: tên các tiểu dự án trong Quyết định đầu tư. Tên gói thầu: Tên đầy đủ của từng gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt. Địa điểm: Địa điểm thực hiện gói thầu. Tùy thuộc vào cách quản lý của Ban QLDA, ở cột này liệt kê theo tên dự án, hoặc tên tiểu dự án, hoặc tên gói thầu hay địa điểm thực hiện gói thầu. |
| Ngày CPVN phê duyệt Phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư | Kế hoạch: Ngày dự kiến Người có thẩm quyền của CPVN phê duyệt Phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư Thực tế: Ngày Người có thẩm quyền phê duyệt Phương án đền bù GPMB, tái định cư (gọi tắt là Phương án) |
| Chi phí vốn thực hiên Phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (triệu VNĐ) | Kế hoạch: Tổng chi phí liên quan đến tất cả các hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư,… trong Phương án được Người có thẩm quyền của CPVN phê duyệt. Đã chi trong quý báo cáo: thực tế chi phí cho các hoạt động trong Phương án đã được Người có thẩm quyền phê duyệt. Lũy kế chi từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo: tổng chi thực tế cho các hoạt động trong Phương án đã được duyệt từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo. |
| Ngày hoàn thành đền bù bàn giao mặt bằng | Ngày Ban QLDA giao mặt bằng đã được đền bù, giải tỏa cho nhà thầu. Kế hoạch: Ngày được xác định trong Phương án được phê duyệt Thực tế: Ngày Ban QLDA thực hiện giao đủ diện tích mặt bằng cho nhà thầu. |

### Phụ đính GSĐG 2.7

### Thông tin chung về bảo vệ môi trường

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2.7 | Phụ đính GSĐG 2.17 cung cấp thông tin về tiến trình phê duyệt và thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Báo cáo) Biểu này lập và gửi hàng quý (bất đầu lập từ khi NTT thông qua Báo cáo). |
| Ngày NTT thông qua Báo cáo | Kế hoạch: Ngày Chủ dự án dự kiến Nhà tài trợ thông qua hoặc không phản đối Báo cáo. Thực tế: Ngày Nhà tài trợ thông qua hoặc không phản đối Báo cáo. |
| Ngày Chính phủ Việt Nam phê duyệt Báo cáo | Kế hoạch: Ngày Chủ dự án dự kiến Người có thẩm quyền của Việt Nam ra văn bản phê duyệt Báo cáo. Thực tế: Ngày người có thẩm quyền của Việt Nam ra văn bản phê duyệt Báo cáo. |
| Mô tả tóm tắt những vấn đề về môi trường |  |
| Những vấn đề môi trường | Liệt kê tên, nội dung các vấn đề cụ thể do dự án tác động xấu tới môi trường khu vực dự án (cụ thể về: gây ô nhiễm môi trường nước, nước thải, không khí, đất, tiếng ồn,…) |
| Các biện pháp khắc phục | Liệt kê các biện pháp xử lý từng vấn đề cụ thể về môi trường đã nêu. |
| Ngày bắt đầu thực hiện các biện pháp khắc phục | Kế hoạch: Ngày dự kiến Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện bảo vệ môi trường tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục. Thực tế: Ngày thực tế Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện các biện pháp khắc phục. |
| Ngày hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiên các biện pháp khắc phục | Kế hoạch: Ngày dự kiến Chủ dự án nhận được Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục từ Đơn vị thực hiện bảo vệ môi trường. Thực tế: Ngày Chủ dự án nhận được Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục từ Đơn vị thực hiện bảo vệ môi trường. |

### Phụ đính GSĐG 2.8

### Theo dõi các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra

| Thuật ngữ | Giải thích các thuật ngữ |
| --- | --- |
| Mục đích và tần suất Phụ đính GSĐG 2.8 | Phụ đính GSĐG 2.8 ghi lại những kết quả theo quý của các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Biểu này được lập hàng quý. |
| Nội dung | Liệt kê cấu phần, đầu ra hoặc các hoạt động cần theo dõi |
| Chỉ số thực hiện | Cột này liệt kê các chỉ số thực hiện nhằm xác định và theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động, đầu ra hay cấu phần. |
| Số liệu nền | Dữ liệu: ghi giá trị, mức độ của chỉ số thực hiện hay đầu ra (bằng số hoặc chữ) ở thời điểm bắt đầu thực hiện dự án. Ngày ghi nhận: ghi ngày thực tế đạt được giá trị đầu kỳ. |
| Luỹ kế đến đầu năm | Luỹ kế tiến độ thực hiện thực tế của các chỉ số hay đầu ra tính đến thời điểm đầu năm báo cáo |
| Thực hiện trong năm |  |
|  | Số liệu Kế hoạch của các quý | Sử dụng kế hoạch năm của chương trình, dự án để nhập các kết quả thực hiện dự kiến theo quý đối với các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra. |
|  | Số liệu Thực tế của các quý | Tình hình thực hiện thực tế theo quý của các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra. |
|  | Lũy kế | Luỹ kế tiến độ thực hiện thực tế của các chỉ số hay đầu ra tính từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo Giá trị luỹ kế này được tự động cập nhật khi số liệu kế hoạch và thực tế của các quý được điền |
| Lũy kế từ đầu dự án | Luỹ kế tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thực tế của các chỉ số hay đầu ra tính từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo Giá trị luỹ kế này được tự động cập nhật khi số liệu kế hoạch và thực tế của các quý và thực tế tại đầu năm được điền. |
| Mục tiêu cuối kỳ | Ghi giá trị / mức độ của chỉ số thực hiện hay đầu ra phải đạt được khi kết thúc dự án (theo Văn kiện dự án). |

Mẫu IV-GSĐG 3

(Tên Cơ quan chủ quản)            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Chủ dự án)                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________                                        ____________________

Số:    /BCGSĐG                                   ............, ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO NĂM VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Năm ...)

1. Thông tin cơ bản

- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

- Mã chương trình, dự án:

- Tên nhà tài trợ chính:

- Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:

2. Thông tin bổ sung, sửa đổi (nếu có)

Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:

- Kế hoạch thực hiện dự án:

- Các đầu ra:

- Nguồn vốn:

- Thời gian thực hiện:
3. Tình hình thực hiện chương trình, dự án

- Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện.

(Chú ý: So sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước).

- Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm.

(Chú ý: Nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ)

(Chi tiết về Chỉ số thực hiện và Đầu ra – Phụ đính GSĐT 3.1)

- Tóm tắt tình hình giải ngân.

| Nguồn vốn | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá trung bình trong năm báo cáo | Kế hoạch giải ngân năm | Giải ngân năm báo cáo | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án | Tỷ lệ (%) thực tế giải ngân so với Kế hoạch năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)/(4) |
| Vốn đối ứng | Triệu VNĐ |  |  |  |  |  |
| Nhà tài trợ 1 | (nguyên tệ) |  |  |  |  |  |
| Nhà tài trợ 2 | (nguyên tệ) |  |  |  |  |  |
| Tổng quy đổi ra triệu VNĐ |  |  |  |  |

(Chi tiết về Kết quả giải ngân – Phụ đính GSĐT 3.2 và 3.3)

- Đánh giá về tiến độ:

+ Đánh giá về tiến độ các hoạt động của chương trình, dự án.

+ Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của chương trình, dự án trong năm báo cáo.

4. Các thuận lợi và khó khăn

5. Bài học kinh nghiệm

6. Dự kiến năm tiếp theo

- Dự kiến giải ngân:

(Chi tiết về Kế hoạch giải ngân - Phụ đính GSĐT 3.2 và 3.3)

- Dự kiến thực hiện hoạt động và đầu ra:

(Chi tiết Dự kiến các hoạt động hoặc đầu ra – Phụ đính GSĐT 3.1)

7. Kiến nghị

|  | Ngày….tháng….năm…. Chủ dự án (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ đính GSĐG 3.1

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA NĂM …

VÀ KẾ HOẠCH NĂM TIẾP THEO (…)

| STT | Nội dung | Chỉ số đo lường | Đơn vị tính | Luỹ kế đến đầu năm báo cáo | Tổng của năm báo cáo | Lũy kế từ đầu dự án đến cuối năm báo cáo | Kế hoạch năm tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5)+(7) | (10)=(6)+(8) | (11) |
| Cấu phần 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Đầu ra 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Đầu ra 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Cấu phần 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Đầu ra 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Đầu ra 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Hoạt động 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 3.2

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM …

VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM TIẾP THEO (…)

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| Hạng mục | Nhà tài trợ | Loại tài trợ | Tổng vốn theo Hiệp định | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Thực hiện giải ngân năm báo cáo | Kế hoạch giải ngân năm tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ giải ngân (%) | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ (% ) so với KH năm | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (5)/(4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (22) |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:  Loại vốn điền theo loại ODA vốn vay, ODA viện trợ không hoàn lại, Vốn vay ưu đãi

XDCB: Xây dựng cơ bản

HCSN: Hành chính sự nghiệp

CVL: Cho vay lại

HTNS: Hỗ trợ ngân sách

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 3.3

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM …

VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM TIẾP THEO (…)

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| Hạng mục | Tổng vốn đối ứng theo QĐ đẩu tư | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Thực hiện giải ngân năm báo cáo | Kế hoạch giải ngân năm tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Cân đối từ NSTW | NSĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác | Tỷ lệ giải ngân (%) | Tổng số | Cân đối từ NSTW | NSĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác | Tỷ lệ (% ) so với KH năm | Tổng số | Cân đối từ NSTW | NSĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (3)/(2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (14) |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạng mục 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Mẫu IV-GSĐG 4

(Tên Cơ quan chủ quản)              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Tên Chủ dự án)                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________                                            ____________________

Số:    /BCGSĐG                                     ............, ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

MỤC LỤC

1.	Thông tin chung

1.1	Thông tin cơ bản về chương trình, dự án

1.2	Mô tả dự án

1.2.1	Mục tiêu và phạm vi của dự án

1.2.2	Tổ chức thực hiện

2.	Kết quả thực hiện

2.1	Thực hiện mục tiêu

2.2	Các hợp phần và đầu ra

2.3	Kết quả thực hiện về tài chính

2.4	Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

3.	Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

3.1	Phân tích so với mục tiêu và thiết kế dự án

3.2	Tác động đối với ngành và vùng

3.3	Tính bền vững

4.	Những bài học kinh nghiệm

5.	Phụ đính

1. Thông tin chung

## Thông tin cơ bản về chương trình, dự án

- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

- Mã chương trình, dự án:

- Địa điểm thực hiện dự án:

- (Các) Nhà tài trợ:

- Cơ quan chủ quản:

- Chủ dự án:

- Thời gian thực hiện dự án: Ngày phê duyệt (Quyết định Đầu tư, Báo cáo khả thi, văn kiện dự án…), Ngày ký kết, Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc (chỉnh sửa nếu có), Ngày kết thúc thực tế,…và số hiệu các văn bản liên quan.

- Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh sửa nếu có).

## Mô tả dự án

### Mục tiêu và phạm vi của dự án

- Theo Quyết định đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Văn kiện dự án được phê duyệt

- Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)

### Tổ chức thực hiện

- Phương thức quản lý dự án

- Bố trí nhân sự

# Kết quả thực hiện

## Thực hiện mục tiêu

Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong Báo cáo nghiên cứu khả thi (hay Văn kiện dự án) được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)

## Các hợp phần và đầu ra

- Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án như trong Văn kiện dự án và mức độ hoàn thành các công việc này (theo các chỉ số đã được xác định trong khung lô-gíc)

- Nêu các hợp phần và đầu ra sau khi chỉnh sửa hay đánh giá (nếu có)

(Phụ đính GSĐG 4.1: Khung lô-gíc)

## Kết quả thực hiện về tài chính

- So sánh giữa tổng giá trị đầu tư theo Quyết định đầu tư hoặc Văn kiện dự án và tổng giá trị giải ngân thực tế bao gồm phân tích cả vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn Đối ứng.

- Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi, giá trị dự án sau đấu thầu và giá trị giải ngân thực tế.

- Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến một số hạng mục đạt giải ngân cao hoặc quá thấp so với kế hoạch.

(Phụ đính GSĐG 4.2: Báo cáo kết thúc giải ngân dự án)

## Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình dự án, ví dụ:

- Chính sách và môi trường pháp lý

+ Chính sách của Chính phủ

+ Chính sách của Nhà tài trợ

- Quản lý dự án

+ Đánh giá việc đảm bảo điều kiện tài chính, kỹ thuật, bố trí tổ chức như ký kết theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký và Văn kiện dự án đã phê duyệt)

+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án

+ Năng lực thực hiện chương trình, dự án

+ Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về GS&ĐG dự án trong quá trình thực hiện.

+ Quản lý rủi ro và thay đổi

- Đấu thầu, mua sắm

- Hỗ trợ kỹ thuât, đào tạo và tăng cường năng lực

- Giải phóng mặt bằng và Tái định cư

- Môi trường

- Các vấn đề về giới

- Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ

Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục mà Ban QLDA đã thực hiện

# Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

## Phân tích so với mục tiêu và thiết kế chương trình, dự án

- Phân tích việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụcủa Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm của Chính phủ.

Phụ đính GSĐG 4.1

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO KẾT THÚC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

| TT | Tên hạng mục | Tổng Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ODA và vốn vay ưu đãi (nguyên tệ) | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi quy đổi ra tr. VNĐ | Vốn đối ứng (tr.VNĐ) | Tổng số (tr.VNĐ) | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi | Vốn đối ứng | Toàn dự án |
|  |  | Đơn vị tiền tệ | Theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Thực hiện | Theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Thực hiện | Theo QĐ đầu tư | Thực hiện | Theo QĐ đầu tư | Thực hiện |  |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(6)+(8) | (11)=(6)/(5) | (12)=(8)/(7) | (13)=(10)/(9) |
|  | Mục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mục 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 4.2

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

| TT | Nội dung | Chỉ số thưc hiện | Đơn vị tính | Mục tiêu cuối kỳ | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)/(5) |
| Cấu phần 1 |  |  |  |  |  |  |
| Đầu ra 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Đầu ra 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Cấu phần 2 |  |  |  |  |  |  |
| Đầu ra 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Đầu ra 2.2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 4.3

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KỸ THUẬT QUAN TRỌNG DO DỰ ÁN THỰC HIỆN

| TT | Tên báo cáo | Tóm tắt nội dung báo cáo | Nơi lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Chủ dự án (ký tên, đóng dấu) |

Mẫu IV-GSĐG 5

(Tên Cơ quan chủ quản)              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______________                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /BCGSĐG                                          ____________________

.                                                    ..........., ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG

VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Quý... năm...)

I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi

1. Tình hình thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án:

- Số chương trình, dự án đến hạn phê duyệt: .........

- Số chương trình, dự án đã được phê duyệt: .........

- Số chương trình, dự án chậm phê duyệt: ..............

(Phụ đính GSĐG 5.1: Danh mục các chương trình, dự án trong kỳ báo cáo)

2. Tình hình ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi

Tổng giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi (nguyên tệ, quy đổi ra Triệu VNĐ và USD):………

(Phụ đính GSĐG 5.2: Danh mục chương trình, dự án đã ký kết trong kỳ báo cáo)

II. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án

Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản.

| Xếp loại dự án | Dự án đầu tư | Dự án HTKT | Tổng số dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốt (Loại A) |  |  |  |
| Khá (Loại B) |  |  |  |
| Trung bình (Loại C) |  |  |  |
| Kém (Loại D) |  |  |  |
| Tổng số dự án |  |  |  |

2. Tiến độ thực hiện so với kế hoạch

Tiến độ thực hiện các hoạt động (theo khối lượng công việc, hoặc theo giá trị công việc ước tính)

| Kết quả thực hiện Quý báo cáo so với kế hoạch Quý | Luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với kế hoạch năm |
| --- | --- |
| Tiến độ thực hiện | Số chương trình, dự án | Tiến độ thực hiện | Số chương trình, dự án |
| > 80% |  | > 80% |  |
| 80% - 60% |  | 80% - 60% |  |
| 60% - 40% |  | 60% - 40% |  |
| < 40% |  | < 40% |  |

- Biểu đồ và đánh giá tóm tắt về tiến độ thực hiện các hoạt động: đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo vệ môi trường,… (sử dụng các chỉ số theo dõi danh mục các chương trình dự án).

3. Tiến độ giải ngân

- Tiến độ giải ngân thực tế Quý báo cáo so với kế hoạch giải ngân năm:

+ Tổng giải ngân (bao gồm vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng) theo ngành cấp 1, ngành cấp 2.

+ Tổng giải ngân chia theo tính chất đầu tư (XDCB, HCSN,CVL,HTNS).

+ Tổng giải ngân theo nhà tài trợ; theo hình thức ODA và vay ưu đãi.

+ Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm

- Theo ngành cấp 1, ngành cấp 2(%)

- Theo tính chất đầu tư (%)

- Theo nhà tài trợ (%)

+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt thực tế giải ngân so với kế hoạch giải ngân năm.

- Tỷ lệ giải ngân (so sánh giải ngân thực tế trong kỳ báo cáo với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn lại tại thời điểm đầu năm):

+ Theo ngành cấp 1, ngành cấp 2: ...... %

+ Theo nhà tài trợ: ............. %

+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt

- Luỹ kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi (hoặc tổng vốn sau điều chỉnh, nếu có) của các chương trình, dự án còn hiệu lực trong kỳ báo cáo:

+ Theo ngành/lĩnh vực: ...... %

+ Theo nhà tài trợ: .......%

+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt

(Phụ đính GSĐG 5.3 Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi và Phụ đính GSĐG 5.4 Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng, Phụ đính GSĐT 5.3A và 5.3B về Kế hoạch giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi và vốn đối ứng năm tiếp theo).

4. Các đầu ra chủ yếu

Các hoạt động chủ yếu theo ngành cấp 1, ngành cấp 2 (với đơn vị thích hợp)

5. Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

a) Các vướng mắc

| Loại vướng mắc | Số dự án |
| --- | --- |

b) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện

c) Khuyến nghị

- Các đề xuất mới của cơ quan chủ quản.

- Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan.

(Phụ đính GSĐG 5.5 Các vướng mắc chưa giải quyết)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ đính GSĐG 5.1

Cơ quan chủ quản:

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÊ DUYỆT

Quý… năm…

| TT | Tên dự án | Loại văn bản | Loại tài trợ | Nhà tài trợ | Cấp phê duyệt | Ngày phê duyệt theo kế hoạch | Ngày phê duyệt thực tế | Vốn đầu tư (triệu VNĐ) | Thời hạn phê duyệt mới | Lý do chậm phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | ODA và vốn vay ưu đãi | Vốn đối ứng |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Dự án … | Nghiên cứu tiền khả thi | ODA vốn vay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án … | Nghiên cứu khả thi | Vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án … | Văn kiện chương trình | ODA hỗn hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dự án … | Văn kiện Dự án HTKT | ODA viện trợ không hoàn lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Ghi chú:  1. Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm

2. Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm

Phụ đính GSĐG 5.2

Cơ quan chủ quản:

BÁO CÁO VỀ  KÝ KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Quý… năm…

| TT | Tên chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi | Nhà tài trợ | Loại tài trợ | Ngày Nhà tài trợ phê duyệt dự án | Điều ước quốc tế cụ thể về ODA/ vốn vay ưu đãi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày hoàn thành | Giá trị |
|  |  |  |  | Kế hoạch | Thực tế |  |  |  | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá (nguyên tệ/VNĐ) | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi (nguyên tệ) | Quy đổi (triệu VNĐ) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(10)x(11) |
|  | Dự án 1 |  | ODA vốn vay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  | ODA viện trợ không hoàn lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 3 |  | ODA hỗn hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 4 |  | Vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 5.3

Cơ quan chủ quản:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Quý… năm…

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| Tên chương trình, dự án | Nhà tài trợ | Loại tài trợ | Phương thức tài trợ | Thời gian Bắt đầu - Kết thúc | Tổng vốn theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch năm | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Giải ngân trong quý báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ (% ) so với KH năm | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  |  |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)= (7)/(6) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)= (14)/ (13) | (20) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:  1. Loại vốn cột (3) là một trong các loại sau: ODA vốn vay, ODA viện trợ không hoàn lại, Vốn vay ưu đãi

2. Phương thức tài trợ (cột 4) là một trong các phương thức sau: hỗ trợ dự án đầu tư, hỗ trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA), hỗ trợ chương trình, hỗ trợ ngân sách.

XDCB: Xây dựng cơ bản; HCSN: Hành chính sự nghiệp; CVL: Cho vay lại; HTNS: Hỗ trợ ngân sách

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 5.4

Cơ quan chủ quản:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG

Quý… năm…

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| Tên chương trình, dự án | Thời gian Bắt đầu - Kết thúc | Vốn đối ứng theo Quyết định đầu tư | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch năm | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Giải ngân trong quý báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Tổng số | Trong đó | Tỷ lệ (% ) so với KH năm | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  | Cân đối từ NS TW | NS ĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác |  | Cân đối từ NS TW | NS ĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác |  |  |  | Cân đối từ NS TW | NS ĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác |  |  | Cân đối từ NS TW | NS ĐP tự cân đối | Chủ dự án tự cân đối | Huy động từ các nguồn khác |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)= (8)/ (3) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)= (15)/ (14) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 5.5

Cơ quan chủ quản:

CÁC VƯỚNG MẮC CHƯA GIẢI QUYẾT

Quý…. năm….

| TT | Tên dự án | Loại vướng mắc | Nội dung vướng mắc | Thời hạn giải quyết | Cơ quan giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 3 |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Ghi chú:  - Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm

- Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm

Mẫu IV-GSĐG 6

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /BCGSĐG                                          ____________________

Hà Nội, ngày.........tháng.........năm.........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HÚT, QUẢN LÝ

VÀ SỬ DỤNG ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

(6 tháng hoặc cả năm)

- BỐI CẢNH

Tình hình trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

II. TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

  - Tình hình vận động, thu hút ODA và vốn vay ưu đãi

  - Cam kết ODA (đối với Báo cáo năm)

  - Tình hình ký kết các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi

- Ký kết các điều ước quốc tế khung về ODA và vốn vay ưu đãi.

- Ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

  - Tình hình giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Tổng giá trị giải ngân thực hiện so với kế hoạch năm, trong đó phân theo:

    - Vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn trong nước;

    - Vốn vay và viện trợ không hoàn lại;

    - Cơ quan chủ quản;

    - Nhà tài trợ;

    - Ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi.

(Kèm theo Phụ đính GSĐG 6)

  - Đánh giá chung tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

IV. CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

  - Các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

  - Kiến nghị các giải pháp cải thiện tình hình thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ đính GSĐG 6

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO THỰC HIỆN GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

6 THÁNG ĐẦU NĂM ……... / NĂM ………

Đơn vị tính : Tỷ VNĐ

| CHỈ TIÊU | Nhà tài trợ | Thời gian thực hiện dự án | Tổng vốn của chương trình, dự án | Kế hoạch giải ngân năm ….. | Thực hiện 6 tháng đầu năm (năm……) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng vốn | Trong đó | Tổng vốn | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi (2) | Vốn trong nước | Tổng vốn | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi (3) | Vốn trong nước |
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi (1) | Vốn trong nước |  | Tổng số | XD CB | HC SN | HT NS | CVL |  |  | Tổng số | XD CB | HC SN | HT NS | CVL |  |
|  |  |  |  |  | ODA vốn vay | ODA viện trợ không hoàn lại | Vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I. CHỈ TIÊU TỔNG HỢP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tổng số giải ngân (Tỷ VNĐ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quy đổi ngoại tệ (Triệu USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chia theo Phương thức cung cấp ODA và vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ chương trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Viện trợ phi dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cơ chế tài chính trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ngân sách nhà nước cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ngân sách nhà nước cho vay lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Phân theo lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ quy mô lớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kết cấu hạ tầng xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Khoa học công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phát triển nông nghiệp và nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Tăng cường năng lực thể chế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ thúc đẩy thương mại, đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lĩnh vực ưu tiên khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. GIẢI NGÂN DỰ ÁN THEO NHÀ TÀI TRỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Các nhà tài trợ song phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các tổ chức tài chính quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp quốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Các tổ chức khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Nhà tài trợ (tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. GIẢI NGÂN DỰ ÁN THEO CƠ QUAN CHỦ QUẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bộ ngành Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cơ quan chủ quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Cơ quan chủ quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 UBND tỉnh/thành phố |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 UBND tỉnh/thành phố |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | BỘ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) |

Phụ đính GSĐG 6

Cơ quan báo cáo:            - Bộ Tài chính

Cơ quan nhận báo cáo:  - Thủ tướng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI 6 THÁNG ĐẦU NĂM …. / NĂM ….

Đơn vị tính : Tỷ VNĐ

| CƠ QUAN CHỦ QUẢN DỰ ÁN | Nhà tài trợ | Giá trị ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Kế hoạch giải ngân năm ….... | Thực hiện 6 tháng đầu năm / năm …….. | Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn ODA và Vốn vay ưu đãi | Thời gian | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  | BĐ | KT |  | XD CB | HC SN | CVL | HT NS |  | XD CB | HC SN | CVL | HT NS |  | XD CB | HC SN | CVL | HT NS |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| TỔNG SỐ (Tỷ VNĐ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quy đổi ngoại tệ (Triệu USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bộ… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bộ… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tỉnh…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tỉnh…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự án….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | BỘ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) |

| Ghi chú: |
| --- |
|  | 1. Các chữ viết tắt: |
|  |  | - BĐ: Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, dự án( năm) |
|  |  | - KT: Thời gian kết thúc thực hiện chương trình, dự án (năm) |
|  |  | - XDCB: Xây dựng cơ bản |
|  |  | - HCSN: Hành chính sự nghiệp |
|  |  | - CVL: Cho vay lại |
|  |  | - HTNS: Hỗ trợ ngân sách |
|  | 2. Cột A (cơ quan chủ quản, dự án): |
|  |  | - Ghi các CQCQ là các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý chương trình dự án ODA và vốn vay ưu đãi đang thực hiện hoặc bắt đầu thực hiện trong kỳ báo cáo |
|  |  | - Ghi các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi cụ thể (hoặc tiểu dự án của dự án ô) thuộc sự quản lý của từng CQCQ |
|  | 3. Cột B (Nhà tài trợ): Ghi theo dòng các chương trình, dự án |
|  | 4. Tổng số: Tổng giá trị giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi (từ cột 3 đến cột 12) ghi theo 2 dòng: |
|  |  | - Ngoại tệ: quy đổi ra USD ở thời điểm ký hiệp định |
|  |  | - VNĐ (tỷ VNĐ): theo tỷ giá USD/VNĐ tại thời điểm ký Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi (cột 1) và tại thời điểm xây dựng |
|  | 5. Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo (từ cột 3 đến cột 17) chỉ ghi các dòng chương trình, dự án |

Phụ lục Va

Cơ quan chủ quản:

hoặc Chủ dự án:

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Năm…

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| TT | Tên chương trình, dự án | Nhà tài trợ | Loại tài trợ | Thời gian BĐ-KT | Số QĐ ĐT (ngày, tháng, năm) | Tổng vốn theo ĐƯQT cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện năm | Kế hoạch giải ngân năm tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TS | ODA và vay ưu đãi | Vốn đối ứng | TS | ODA và vay ưu đãi | Vốn đối ứng | TS | ODA và vay ưu đãi | Vốn đối ứng | TS | ODA và vay ưu đãi | Vốn đối ứng | TS | ODA và vay ưu đãi | Vốn đối ứng |
|  |  |  |  |  |  |  | TS | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  | TS | XDCB | HC SN | CVL | HTNS |  |  | TS | XDCB | HC SN | CV L | HTNS |  |  | TS | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |  | TS | XDCB | HCSN | CVL | HTNS |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/ Các dự án do địa phương làm chủ quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/ Dự án kết thúc trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/ Các dự án do TW làm chủ quản thực hiện trên địa bàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/ Dự án kết thúc trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Ghi chú:  1. Loại tài trợ là một trong các loại sau: ODA vốn vay, ODA viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi

2. Đối với cơ quan chủ quản là Bộ, ngành và các Tập đoàn và Tổng công ty phân loại theo Mục I, II, III (không phân lọa theo Mục A và B)

3. Các chữ viết tắt: XDCB: Xây dựng cơ bản; HCSN: Hành chính sự nghiệp; CVL: Cho vay lại; HTNS: Hỗ trợ ngân sách

Phụ lục Vb

Cơ quan chủ quản:

hoặc Chủ dự án:

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG

Năm…

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| TT | Tên chương trình, dự án | Nhà tài trợ | Loại tài trợ | Thời gian BĐ-KT | Số QĐ ĐT (ngày, tháng, năm) | Tổng vốn theo Quyết định đầu tư | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện năm | Kế hoạch giải ngân năm tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TS | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài | TS | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài | TS | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài | TS | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài | TS | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |
|  |  |  |  |  |  |  | TS | NS TW | NS ĐP | C Đ T | Khác |  |  | TS | NS TW | NS ĐP | C Đ T | Khác |  |  | TS | NS TW | NS ĐP | C Đ T | Khác |  |  | TS | NSTW | NS ĐP | CĐT | Khác |  |  | TS | NS TW | NS ĐP | CĐT | Khác |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/ Các dự án do địa phương làm chủ quản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/ Dự án kết thúc trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/ Các dự án do TW làm chủ quản thực hiện trên địa bàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/ Dự án kết thúc trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/ Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày … tháng … năm … |
| --- | --- |
|  | Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (ký tên, đóng dấu) |

Ghi chú:  1. Loại tài trợ là một trong các loại sau: ODA vốn vay, ODA viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi

2. Đối với cơ quan chủ quản là Bộ, ngành và các Tập đoàn và Tổng công ty phân loại theo Mục I, II, III (không phân lọa theo Mục A và B)

3. Các chữ viết tắt: NSTW: Cân đối từ ngân sách trung ương đối với cơ quan bộ ngành, hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với địa phương; NSĐP: Ngân sách địa phương tự cân đối; CĐT: Chủ đầu tư tự cân đối; Khác: Huy động từ các nguồn khác.

# Text boxes

DỰ THẢO